福建省石油化学工业设计院

三维设计及其配套软件采购项目

自 主 比 选 文 件

二○一八年十月

目 录

第一章 自主比选文件	3

第二章 参选人资格要求	5

第三章 参选需知	6

一　说明	6

二、参选文件要求	6

三、开选、评选和定选	7

四、评选标准（参考福建石油化工集团有限责任公司自主比选文件评选标准）	8

五、合同签订	9

六、福建省石油化学工业设计院对本次比选活动拥有最终解释权。	9

第四章   自主比选项目要求	11

一、项目概况及总体要求	11

二、产品详细要求	15

第五章  参选文件格式	18

第六章 合同主要条款	31

一、合同的内容	32

二、技术服务内容、范围及要求	32

三、软件应达到的技术指标和参数	35

四、软件安装、调试、培训、验收、售后服务	36

五、其它约定	37

六、合同付款及需求变更费用	37

七、履行的期限、地点和方式	38

八、技术情报和资料的保密	38

九、知识产权及侵权责任	39

十、保证与索赔	39

十一、税费	40

十二、分包与外购	40

十三、合同的变更、修改、中止和终止	40

十四、不可抗力	41

十五、违约责任	41

十六、合同争议的解决	42

十七、合同生效	42

十八、其它	42

# 第一章 自主比选文件

- 为提升我院三维设计水平，根据项目的需要，我院决定将于近期对三维设计及其配套软件采购项目进行公开自主比选。现将有关事宜公布如下：

- 1、本次自主比选项目的名称是：“福建省石油化学工业设计院三维设计及其配套软件采购项目”。

2、本项目采用公开自主比选的方式进行。

3、自主比选范围及有关情况：

安装地点：福建省石油化学工业设计院。

地址：福建省福州市鼓楼区东大路117号。

范围：三维设计及其配套软件网络版10节点。

周期要求：中选人应于合同签订后10个工作日内完成软件安装、调试工作，具体实施进度在中选后签订合同时协商确定，如合同未作明确约定，则按照自主比选文件规定执行。

4、参选文件提交时间：截止于2018年10月23日下午17:00整；

5、参选文件提交地点：福州市楼区东大路117号 福建省石油化学工业设计院机房；

6、参选文件递交联系人：张建清    联系电话：0591-87552729。

7、参选保证金

参选人须缴纳参选保证金￥50，000元（大写人民币伍万元整）。

7.1、参选保证金由自主比选人财务科统一代收。

7.2、参选人应于 2018年  10 月 19 日17 时之前向自主比选人提交参选保证金，金额为人民币伍万元整，未按要求提交参选保证金的参选文件按废选处理。参选保证金交至：福建省石油化学工业设计院，开户银行：兴业银行福州晋安支行，银行账号：117120100100035541。

7.3、参选保证金以电汇或转帐的形式提交。参选人应在比选文件规定的期限前自行办妥参选保证金交纳手续。参选保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准。

7.4、参选人在交纳保证金时，需在进帐凭证上明确用途和参选项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。

7.5、参选保证金的退付：

7.5.1、中选通知书发放中选方十五个工作日后，自主比选人办理无息退付该项目未中选人的参选保证金。

7.5.2、中选人的参选保证金不予退还，直接转为中选人的履约保证金。

7.6、 违约参选保证金的处理

7.6.1、有下列情形之一的，不予退还参选保证金，并按有关规定处理：

（1）参选人报名参加参选后，无正当理由擅自退出参选的；

（2）中选通知书发出后，中选人无故放弃中选项目或无正当理由在规定时间内不按比选文件规定内容与自主比选人签订合同的。

7.6.2、参选人有违规行为，在调查处理期间该项目的参选保证金暂不退还，待处理结果明确后按规定处理。

7.7、关于参选保证金的其他要求

7.7.1、参选人交纳和退付参选保证金单位名称，必须与参选人的名称相一致。

7.7.2、保证金专用帐户不通存通兑，参选保证金退付不计付利息。

8、评选时间：2018年10月24日下午4 时，如遇特殊情况，自主比选人有权进行调整，若有调整，自主比选人将提前通知各参选人。

9、自主比选人对本次比选活动拥有最终解释权，未尽事宜可咨询联系人。

福建省石油化学设计院

2018年10月

# 参选人资格要求

对参选人资质及其他资格条件的规定

参选人必须满足以下每一项要求，否则参选人失去参选资格。

- 参选人应具有独立法人资格，注册资金不低于1000万元人民币（或等额外币），需提供合格有效的营业执照和税务登记证（或三证合一）等复印件并加盖参选人单位公章并注明与原件一致。

2、提供近三年不少于3个产品(三维协同设计软件)销售的业绩（单个业绩合同价格不低于100万元人民币）。

3、参选人近3年内没有骗取中选和严重违约等其它不良记录，无安全事故，参选时没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态内，以及可能影响到合同履行的其他问题。

4、软件拥有自主知识产权，具有在中国境内的合法使用权或版权。需提供计算机软件著作权登记证书的复印件并加盖参选人单位公章。

5、参选人具有履行合同的相关资质，代理商应具有原厂商的授权资质，应提供原厂商针对本项目的原厂授权函以及原厂服务承诺函。

6、本项目不接受联合体参选。

# 参选需知

- 一　说明

1．适用范围

1.1本自主比选文件适用于本次自主比选要求中所叙述项目的产品采购。

2．定义

2.1“自主比选人”系指组织本次自主比选的福建省石油化学工业设计院。

2.2“参选人”系指向自主比选人提交比选文件的三维设计及其配套软件服务商。

2.3“中选人”系指参选人被自主比选人按本自主比选文件的规定确定为本自主比选项目中全部合同签订单位。

2.4“产品”系指向自主比选人提供三维设计及其配套软件、有关技术材料及服务。

2.5“服务”系指自主比选文件规定参选人须承担的培训、软硬件安装、售后服务和其它的义务。

3．合格的参选人

3.1合格的参选人应符合第二章《参选人资格要求》中对参选人的规定。

3.2参选人应遵守有关的法律和法规。

4．参选费用

无论比选过程中的做法和结果如何，参选人自行承担所有与参加比选有关的全部费用。

- 二、参选文件要求

1、参选文件装订和密封要求：

1.1 参选文件（含资格证明文件部分）：参选人应准备参选文件一份正本、两份副本和一份电子文件（U盘或光盘）。并在密封袋上写明“参选文件”字样，在封口处加盖公章。在每一份“参选文件”右上角要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。报价部分纸质文件需单独封存，封口处也需加盖公章。（详见附件4要求）

1.2为顺利评选，参选文件内容请按照第四章附件1～附件7编写并按顺序装订；参选文件正本和副本均须装订成册，并经正式授权的参选人代表签字和盖章。

1.3除参选人对错处作必要修改外，“参选文件”中不许有加行、涂抹或改写。

1.4电话、传真及电子邮件形式的参选概不接受。

1.5签署要求：参选文件由参选人法定代表人签字并加盖公章，委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。

1.6装订要求：参选文件应附有目录，并连续编号左侧装订，不得使用活页。

2．参选报价

2.1参选报价应为最终用户价，以人民币为结算单位。

2.2参选报价应在“自主比选文件”所附的“报价部分（报价表）”上写明参选内容的参选单价及最后的总价。

2.3参选人应按上述条款的要求填写产品各分项报价等。

3．参选有效期

从参选截止之日起至自主比选人与中选人签订合同止。

4、参选文件的提交

4.1提交时间：所有“参选文件”都必须按自主比选人在“自主比选文件”中规定的截止时间之内送至自主比选人。自主比选人将拒绝接收在比选提交时间后递交的“参选文件”。

4.2 提交地点：福州市鼓楼区东大路117号福建省石油化学工业设计院7#208；

4.3 参选文件递交联系人：张建清；联系电话：0591-87552729。

4.4 发现参选文件有下列情形之一的，按废选处理：

4.4.1 参选文件未按规定标识及密封；

4.4.2 未经法定代表人签署或未加盖参选单位公章；

4.4.3 截止时间后递交的参选文件（特殊情况需提供证明材料）；

4.4.4 对自主比选项目要求无实质性响应；

4.4.5 对要求提交参选保证金的未按要求提交。

5. 本项目参选报价采用人民币。本项目所涉及的产品、运输、安装、调试、验收、培训、集成、备品和工具、保险、售后服务、税款、测试、质检、行政许可及相关证书等费用均包含在参选报价中。

- 三、开选、评选和定选

1、开选

1.1 自主比选人组织评选小组在“自主比选”规定的时间内开选。评选小组成员由相关的管理人员和技术人员组成；

1.2 开选时，评委检查“参选文件”的密封情况，确认无误后当众拆封并记录；

1.3 在比选截止时间前收到的所有参选文件，开选时都应当众拆封，检查文件格式是否符合要求，并宣读有关内容。

2、评选

2.1 评选原则

2.1.1 按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

2.1.2 对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人做出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

2.1.3 对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票投票制。评委表决过半数，方为通过；

2.1.4 评选小组负责完成全部评选过程，经综合分析比较后，形成书面评选报告，推荐合格的中选人。评选报告由评选小组全体成员签字；

2.2 评选小组成员应严格遵守以下纪律：

2.2.1 客观、公正地履行职责；

2.2.2 评选期间人员必须集中工作，不得私下与参选有关的人员接触，不得收受参选人财物或其他好处；

2.2.3 自觉接受纪检部门的监督。

3、定选

3.1 自主比选人应当在收到评选报告当日，根据评选小组提出的书面评选报告和推荐的中选候选人，按照中选候选人的排序确定中选人，并向中选人发出中选通知书。在中选人放弃或因不可抗力提出不能履行合同、未按比选文件要求在规定期限内提交或者中选被依法确认无效的，自主比选人可以按照中选候选人的排序重新确定中选人，同时依法追究违约中选人的责任。

3.2 自主比选人应督促中选人履行下列义务：

3.2.1 按照合同约定和比选文件承诺完成中选项目，不得向他人转让中选项目；

3.2.2 不得擅自调换参选文件中承诺的事项。因出现特殊情况，确需调换参选文件中承诺事项的，应当经自主比选人同意，调换后项目的性能、规格和数量不得低于参选文件中承诺的条件。

- 四、评选标准（参考福建石油化工集团有限责任公司自主比选文件评选标准）

1、采用综合评分法：

1.1总分100分，其中商务部分满分15分，技术（含服务）部分满分50分，报价部分满分35分。

1.2、参选人的最终分为：价格分与参选人的商务、技术（含服务）分和为最终得分（保留小数点后2位数）。

2、商务、技术（含服务）部分评分办法：

2.1 各个评委的评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后2位数）；

2.2 商务、技术（含服务）部分评分细则详见“评分表”。

3、价格部分评分办法：

3.1 PF=Fm÷F×35

PF：对各参选人的报价进行计算所得的分数。计算分数时四舍五入后保留小数点后两位。亦称为参选评定价；

Fm：满足参选文件要求且参选价格最低的合格参选人报价，亦称为评选基准价；

F：满足参选文件要求的各合格参选人的参选报价；

3.2 上述参选报价为软件、培训及技术服务等总费用的含税价。

4、比选小组对具有实际性响应的参选人按商务、技术（含服务）、价格三部份进行评估，以综合评分法确定中选人，综合得分最高的确定为中选人。若有相同的最高得分，则其中所报总价最低的参选人将被推荐为中选人。若所报总价相同，则其中技术部分得分高的参选人将被推荐为中选人。

- 五、合同签订

1、自主比选人通过电话与中选人协商签订合同的时间；

2、中选人按规定的时间由法定代表人或授权代理人与自主比选人法定代表人或授权代理人签订合同；

3、自主比选人保留在授予合同时对项目中规定的服务予以增加或减少的权利；

4、自主比选文件、中选人的参选文件均为合同的组成部分，其中的条款若有抵触，则以有利于自主比选人的条款为准。

- 六、福建省石油化学工业设计院对本次比选活动拥有最终解释权。

评 分 表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 商务响应得分（15分） | - 提供近三年不少于3个产品(三维协同设计软件)销售的业绩（单个业绩合同价格不低于100万元人民币），满分10分。 - （3个以上每增加化工石化业绩1个加1分，满分10分；每增加非化工石化业绩1个加0.5分，满分5分。） | 提供的证明文件必须在有效期内。 |
|  |  | 2.拥有质量管理体系证书（1分）、IT服务管理体系证书（1分）、高新技术企业证书（1分）、获奖证书（近三年软件获得省级以上每项得1分，满分2分），满分5分。 |  |
| 技术部分 | 技术响应得分（40分） 本项累计扣分超过20分（含20分）则该项部分为0分。 | - 三维协同设计软件及配套软件满足“详细功能”的相关要求，但不限于该项要求，具体参见第四章第二大点1.2小点的要求，满分15分。 | 根据各参选单位所提供软件技术方案的响应程度，以及方案的合理性、可靠性由评委进行综合评议。 |
|  |  | 2.有专业的大型数字化交付平台，可实现旗下多专业软件产品在该平台上数据的交互，满分3分。 |  |
|  |  | 3.三维实体支吊架库，成达标准(HG/T21629)和石油化工装置管道支吊架图集，响应可得分，满分5分。 |  |
|  |  | 4.有专业的漫游及动画软件，可实现模型查看，工厂漫游，动画渲染等效果和功能响应可得分，满分2分。 |  |
|  |  | 5.优于以上1-4点的技术特色，适应我院实际情况，满分15分。 |  |
|  | 服务响应得分（10分） | 6.提供详细的技术服务、售后服务方案，明确软件升级费用、后期上门有偿服务费用(以每人.天为基准)、服务方式、内容，应急响应时间、方式等，满分3分。 | 根据各参选单位制定的售后服务方案、软件升级费用说明、导航项目服务情况由评委综合评议。 |
|  |  | 7.提供详细的硬件升级配置。若我院现有硬件配置，不能达到软件流畅运行时所需配置(即“推荐配置”)，硬件升级情况需要单独列出并说明(包含服务器端及10节点客户端)，满分4分。 |  |
|  |  | 8.导航项目服务，满分3分。 |  |

说明：1、除“专业的大型数字化交付平台”外，响应“技术部分”中所描述到的所有软件功能和服务，不得在中选总价以外再收取额外费用。

- 2、参选人对第4章第一大点第2小点的总体要求响应情况必须进行说明，具体内容体现在第五章附件6 技术方案中。

# 第四章   自主比选项目要求

- 一、项目概况及总体要求

1、项目概况

本次自主比选的目的是提供给自主比选人需求的三维设计及其配套软件产品，并负责安装、调试、验收、培训、售后服务。

- 总体要求

参选人提供的产品必须满足以下全部要求，否则视为无效参选：

（1）三维设计及其配套软件网络版10节点(其中应包含8个三维协同设计软件，1个工艺专业设计软件，1个仪表专业设计软件)，软件总价(包含第一年维护费及培训费)不超过350万元人民币。

（2）在“推荐配置”下，三维软件模型中必须满足同时流畅运行10000根管道以上，且三维软件可以在该软件商的数字化交付平台中与其他专业软件进行数据交互。

（3）当产品出现问题时，要求中选人必须及时做出响应，及时解决问题，壹年之内免费提供一般性软件维护及支持服务。

（4）本项目不允许参选人以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，自主比选人有权单方解除合同，且参选人必须赔偿由此给自主比选人带来的一切损失并承担违约责任。

3、项目目标

本项目建设总体目标是建成集成化、规范化、管理精细化的信息技术应用体系，信息化建设和应用水平处于国内领先、接近国际先进，支持我院向国际工程公司转变。

三维协同设计软件项目作为信息化总体规划中核心的信息化项目，总体目标为：

- 建立和完善三维协同设计，以实际工程为依托，开展三维工程设计工作；

- 构建完整的多专业三维协同设计平台实现精细化设计，并为未来实现二三维数据贯通提供可能；

- 实现设计信息的共享和实时更新，为工程项目采购提供所需要的设计内容

- 考虑各专业现有设计软件，该软件实现对除常用设计软件之外的第三方软件的部分集成，以及完成与管道应力分析软件，土建结构应力分析软件等的接口实现，完成实施服务的相关内容要求。

- 该软件应有异地协同解决方案，以解决多地共同设计的要求，并可以实现异地数据的实时同步。

为保证项目目标的顺利实现，参选人需配合进行测试项目的实施，并制定切实可行的测试项目实施计划。

3.1长期目标

能熟练、高效完成各类型工程项目的三维设计生产任务，提高设计质量和设计效率；具备工程项目三维数字化移交能力，实现我院设计手段更新换代；逐步建立适应国际工程的估算、报价、费用及进度管控体系，具备通过三维数字化工厂模型指导施工及培训，为工厂的运行维护提供参考的能力；建立完善的三维数字化工程项目管理体系及制度，与工程项目管理信息平台的设计管理、采购管理、施工管理等业务集成深入融合应用，三维技术的应用涵盖工程项目管理全生命周期，达到国内领先水平，与国际接轨。

3.2短期目标

形成我院三维协同设计系统的解决方案，并通过三维协同设计在工程项目中的应用，逐步培养设计人员自觉、自愿的三维协同设计理念，解决项目实施过程中由于设计导致的现场碰撞，材料量统计不准确，材料规格不统一等问题，具体要求包括：

- 协助建立适合我院三维协同设计可持续发展的组织架构；

- 建立适合当前三维协同设计推广和应用的软件架构，软件覆盖我院现有各专业，考虑一期需要覆盖工艺、管道、土建、电气、仪表、暖通等专业；

- 形成计算软件、三维协同设计布置软件和三维详细设计软件集成设计整体解决方案；

- 建立各专业支撑三维协同设计可持续发展的标准化体系；

- 三维协同设计标准数据库、元件库的建立；

- 建立真正意义的三维协同设计体系：

- 从传统的基于纸质任务书进行数据交换的串行工作模式朝面向工程的集中数据存储的并行工作模式转变；

- 实时在线的多专业三维协同设计平台；

- 三维平台兼容性强，可兼容如.dwg等我院保有的传统格式文件；

- 实时在线的异地协同设计；

- 实现全设计流程的三维提资；

- 三维协同设计过程文档及最终文档的权限控制及版本管理，保证工程数据的安全性及信息共享的实时性；

- 通过软件服务实现企业设计标准的平台化，通过有效的项目配置推送机制实现不同专业工作环境差异性的同时保证自主比选人标准的同一性；

- 利用三维协同设计平台强大的数据统计功能，完成工程项目相对准确的工程材料统计；

- 利用三维协同设计平台实现自动碰撞检查，有效地减少项目现场碰撞,减少施工返工，节约项目成本；

- 利用三维协同设计平台实现工程项目图纸及报表输出的自动化、标准化。为确保工程数据与三维数据的一致性，要求图纸与三维模型始终保持关联。

4 软件系统架构

4.1 软件功能架构

从软件功能架构角度来看，三维协同设计平台指多专业协同布置设计平台，并与工艺专业设计及电气仪表专业设计、暖通专业设计留有接口。

未来通过功能扩展还需要具备设计计划接收、设计计划细化、任务接收和启动、任务分配、设计过程状态管理、任务监控、设计节点控制、设计信息检索查看等功能，实现对常用设计软件(主要包括2D/3D绘图工具、工艺设计软件、工程计算软件、工程采购管理软件等)的集成，实现对除常用设计软件之外的其他软件的部分集成。

设计软件系统具备友好的软件二次服务功能，可完成复杂要求的功能定制，实现设计软件系统后续的功能扩展。

4.2 软件系统部署

软件系统部署的模式为客户机和服务器的网络环境。

设计人员应在同一个项目数据库中完成设计工作，项目数据库放置在服务器上供设计人员访问；设计人员在各自的电脑上输入数据，生成设计成品。服务器的主要功能是提供对项目文件和数据库的快速、安全的访问。

4.3设计软件通用要求

4.3.1必须支持异地数字化协同集成设计，其主要功能包括三维布置设计、工艺流程设计、仪表设计和管理、各标准元件库、物料编码模块、数据集成和管理等，投标人应提供完整全面的解决方案。

4.3.2必须能够自动生成工程所需各种图纸及各种数据表。

4.3.3该设计平台系统应是一个集成平台，用于各专业之间的数据共享，在完成数据共享的同时，可以进行版本管理，设计过程中的每一版本都可以记录下来，供随时查阅和版本差异比较。按照实际设计工作要求建立的流程管理可以保证设计数据流向的正确，即每个专业都可以正确地接收与本专业相关专业的设计数据，保证数据的正确性和一致性。对于更新的数据可以直接传递到应用软件中，系统会更新本专业的相关的设计数据，无需手工再次输入。

4.3.4软件供应商应负责定制符合设计要求的各种出图模板及统一的出图规则。

4.3.5必须提供完整的数据可审计追溯的能力，以及设计变更管理能力，包括：变更通知、修改后的数据自动更新、完整记录数据修改的历史、回溯系统变更前的数据等。

4.3.6软件供应商在设计过程中应提供技术支持，协助建立特殊原件、参数化设备模型等工作。

5 项目实施计划

参选人须在参选方案中明确实施服务内容的实施方案和实施计划，全部培训服务应在60个工日内完成，全部实施服务应是与自主比选人一起工作直至导航项目完成。(各参选人可根据自身特点填报服务工日)

6 比选范围说明

本次比选内容主要包括以下部分：

1、三维协同设计及配套软件产品；

2、实施服务内容（包括导航项目的实施服务）；

3、软件升级费用。

参选人应根据要求，就三维协同设计系统的软件产品及配套软件和实施服务内容分别提出技术方案和报价。参选人需同时响应以上内容，参选人不接受单独就某一内容进行参选。商务报价须按软件功能模块进行报价，并对软件授权方式及软件点使用规则做详细说明。

软件主要采用网络许可进行登录，开展设计初期阶段需要登录点数暂定为10个并发点（即：支持同时在线使用的最大用户数为10人）。

6.1 软件产品

三维设计及其配套软件产品应满足集成性、开放性、客户化定制、本土化支持、标准化、安全性、可用性、多语言支持等相关技术要求。针对软件的具体功能范围和技术要求，请参见本比选文件中的内容描述。

参选人应响应但不限于自主比选人提出的软件技术要求和功能范围。参选人可根据参选软件产品情况，并考虑自主比选人背景，提出扩充和建议。

6.2 实施服务内容

本次比选将要求供应商提供三维设计及其配套软件产品的同时，提供充分的产品支持和其他相关服务。

为保证软件系统的顺利实施，软件系统在实际项目实施前及实施过程中，参选人需要对软件系统实施涉及的后台（标准数据）进行准备，包括：

  - 系统设计元件属性

  - 三维元件库

  - 系统及布置设计所需的等级

  - 布置设计元件属性

  - 出图规则

  - 接口配置

为保证以上基础工作的顺利实施，参选人需要提前进行相关的准备工作：

  - 目前主要采用的设计标准

  - 目前主要采用的材料标准

  - 目前布置设计所采用的制图标准

  - 专业内、专业间的设计分工

  - 专业间的数据传递内容

  - 目前及将来公司项目的周期和规模

实施服务内容主要包括：

  - 项目实施

  - 项目实施分析总结

  - 项目实施总结及后续计划

  - 项目验收

  - 日常系统建设维护工作计划及实施建议

参选方应响应但不限于自主比选人提出的实施服务内容。参选人可根据产品和人员情况，提出扩充和建议。

6.3软件升级费用

6.3.1软件升级费用/每年

6.3.2配套售后服务费用(包含培训、数据库建立，软件运行调试等)

6.3.3后期上门有偿服务费用(以每人.天为基准)

- 二、产品详细要求

1、技术要求

1.1 软件适用硬件环境(我院目前实际状况)：

1.1.1服务器

| 操作系统 | Windows Server 2008 |
| --- | --- |
| CPU | 惠普 DL388p Gen8，Intel®至强®处理器 E5-2650两个 |
| 内存 | 16GB |
| 存储 | EMC VNX5100，RAID 5，10块600GB 15000转 SAS硬盘。 |
| 显卡 | 集成显卡 |

1.1.2客户端

| 操作系统 | 预装正版windows7、Windows10 中文专业版 |
| --- | --- |
| CPU | Intel x86 or x64 compatible，I3 |
| 内存 | 4GB |
| 显示器 | 分辨率1920 x 1200,最小1280x1024. 部分有双屏 |
| 显卡 | GT730K独显，2GB显存 |

若我院现有硬件配置，不能达到软件流畅运行时所需配置(即“推荐配置”)，硬件升级配置需要在《评分表》中单独列出并说明(包含服务器端及10节点客户端)。

1.2 详细功能

1.2.1管道技术部分

- 数据库ASME/JIS/DIN/GB/SH/HG/GD等国际国内通用标准，数据库内自带有国标、欧标、美标标准件库（如管件、法兰、阀门、补偿器等）。

- 可基于管道数据库和材料等级表设计管道，并能满足自定义的要求。

- 软件中除带有常用的标准管件材料以外，同时能进行非标管件的定义。

- 管线代号的编制规则可以自定义。

- 能够自动进行准确的材料统计，能够自动提取模型中的管道、阀门、材料信息生成材料报表，并支持件号标注。

- 能够自动批量抽取管道轴测图。

- 管道模型能与其他专业的模型相互参考，进行碰撞检查等。

- 用户可按自己的需要显示/隐藏的不同属性图层/模型。

- 建模时，管道与设备、管道与管件可自动匹配，也可自行定义和修改。

- 生成材料表时能方便快捷地导入到Excel中。

- 对特殊阀门或管件有自定义功能，且能够存入数据库，以便于其他工程项目的复用。

- 能够根据输送介质定义不同的管线颜色，并在模型中清楚区分。

- 应有与行业认可的管道应力分析软件的接口，即可直接将软件的管道模型导入应力分析软件进行计算。

- 能绘制偏心三通、45°斜三通、异径90°弯头等特殊管件。

- 具有三维转换二维的功能，三维模型转换成二维图纸时数据应保持一致。三维模型更新时二维也能同步进行更新，且生成的二维图具有较好的兼容性、可编辑性，并且能自动生成所需位置的尺寸标注、管径、坡度、材料及标号、支吊架及编号、标高、文字、管道代号等。自动生成的内容可根据需要进行手动调整。

- 不同专业绘制的管道，权限应明确表示，并体现专业分工。

- 具有自动布管的功能，根据两个点可以自动布管。

- 可定义管道保温材料及厚度等相关参数。

- 管道建模具有灵活性，可从管道任意位置开始建模。

- 支持第三方应用软件（PKPM、CEASERⅡ等)双向接口。

1.2.2设备部分

- 支持标准化设备的参数化建模，完成类似换热器、容器、泵等标准化设备的建立。

- 具有三维建模功能，能自定义非标设备模型。对于外形复杂，不便于用参数化表现的非标设备，可以利用三维建模工具画出其外形，并为其添加所需的设备属性。创建的设备图形能统一保存在指定的单元库中，便于项目所有参与人员的使用。

- 可导入第三方设备详细设计软件（SolidWorks，Inventor，Catia，ProE）建立的模型，并可对导入的模型进行选择，支持软件对上述模型的浏览和碰撞检查

- 能根据设备厂家的资料方便建模，并能够在下次绘图时方便提取，且本专业其他人建的模型也能共享。

- 具有较强的三维实体构筑功能（非标件建模），能根据相关资料快速建立设备外形轮廓，并可对设备添加关键属性。

- 可建立设计所需设备库，方便对设备库进行管理和模型的重用。

1.2.3工艺仪表设计软件部分

工艺/仪表设计软件的特色及主要功能的详细描述，重点体现其与三维设计软件的协同优势。

1.2.4 不限于以上内容的其它功能，另请说明。

1.3 服务要求

1.3.1 合同签订后10个工作日内软件安装到位；

1.3.2 提供软件的操作使用培训，主要包括软件的操作流程、使用技巧以及解决操作中遇到的实际问题的能力，使相关操作人员能独立使用该软件（明确培训方式、所需时间及费用）；

1.3.3 提供软件的升级等服务（如需付费请注明）；

1.3.4 提供详细的售后服务方案，明确免费售后服务、服务方式、内容，应急响应时间、方式等。

2、报价要求

2.1 参选人所报的价格应为软件及技术服务、售后服务等所有费用；

2.2 参选人所报的价格应为现场交货含税价。中选人在结算时必须提供与参选人签章处单位名称一致的全额增值税专用发票,对于使用非本公司发票的，自主比选人将解除与其签订的合同；

2.3 报价材料应明确技术服务、售后服务内容及服务价格。

2.4 付款方式（详见第六章合同主要条款付款方式）

3、其它要求

3.1 自主比选人在授予合同时有权根据经营管理实际需求，对本次采购的产品数量和服务进行部分调整，参选人对此类调整应予以认可。

3.2 参选人应保证自主比选人不受到第三方关于侵犯版权和专利权等各项权利的指控。发生任何第三方的指控，参选人应与第三方交涉，妥善处理好纠纷或者争议，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失包括但不限于为实现债权而支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、收集证据调查费等。

# 第五章  参选文件格式

附件1：

福建省石油化学工业设计院

三维设计及其配套软件采购项目

参  选  文  件

参选人全称：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　（签字盖章）

授权代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　（签字盖章）

参选时间：

公司地址：

联系电话：

附件2：

授权委托书

本人_______(姓名)系________(参选人名称)的法定代表人，现委托我单位_______(姓 名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改__________(项目名称)参选文件、签订合同和处理有关事直，其法律后果由我方承担。

委托期限：_______________。

代理人无转委托权。

特此委托。

附：法定代表人身份证复印件或授权的代表人身份证复印件

参选人：____________________________(盖单位章)

单位地址：

法定代表人：_________________________(签字)

身份证号码：_________________________

授权代理人：_________________________(签字)

身份证号码：__________________________

______年______月_____日

附件3：

参 选 函

福建省石油化学工业设计院：

我方已全面阅读和研究了贵方三维设计及其配套软件采购项目公开自主比选，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受自主比选文件的全部内容和条件，并按此确定参选的要约内容，以本参选书向你方发包的  （具体产品名称）               自主比选进行参选。参选报价为                （大写）元人民币。

我方将严格按照国家法律法规、参选法规及自主比选文件的规定参加比选，并理解贵方不一定接受最低选价的比选，对决选结果也没有解释义务。如由我方中选，在接到你方发出的中选通知书规定的期限内，按中选通知书、自主比选文件和本参选书的约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

本参选书自递交你方之日起10天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方在此承诺，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律法规限制参选的任何情形，知识产权清晰、无纠纷。如有虚假，愿意承担违约责任。

参选人（盖单位章）：              法定代表人(或授权代理人)（签字）：

地址：                           邮编：

电 话：                          传真：

年     月     日

附件4：

报价部分（报价表）

| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件总价 |  |  |  |  |
| 2 | 第一年维护费及培训费 |  |  |  |  |
| 合同总价（含税）：（大写） （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 3 | 软件升级费用（含税总价的百分比，以及具体金额） |  |  |  |  |
| 4 | 后期上门有偿服务费用(以每人.天为基准) |  |  |  |  |

我方就上述所投项目及时做出响应，及时解决问题，壹年之内免费提供一般性软件维护及支持服务。

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 如果不提供详细报价将视为没有实质性响应自主比选文件。

- 软件升级费用(每年)不得超过合同软件总价的15%，后期上门有偿服务费用不得超过7000元/（每人.天）。

4.软件升级费用、后期上门有偿服务费用仅作为参选文件评选的依据，不计入合同总价；具体费用待双方签订补充合同时另行协商，且不得超过以上报价部分序号3、4费用上限。

参选人全称（盖公章）：

参选人代表签字：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1、此表装在一个单独小信封内密封，封口盖公章；将该信封与参选文件一同装在大信封内，大信封封口盖公章。

- 参选人产品报价应包含一切税费, 应为最终用户价，以人民币为结算单位；如果参选人在中选并签署合同后，在供货、服务、安装、调试、培训、售后服务等工作中出现任何遗漏，均由中选人免费提供，自主比选人将不再支付任何费用。

附件5：

资格证明文件

附件5-1

关于资格的声明函

福建省石油化学工业设计院：

关于贵方公开自主比选，本签字人愿意参加福建省石油化学工业设计院三维设计及其配套软件采购项目的参选，并证明提交的所有文件和说明是准确的和真实的。

1．由工商局签发的我方工商营业执照副本及复印件（加盖公章）一份。

2．本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称和地址：（全称并加盖公章）　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　签字人姓名：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　职务：

邮编：　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

（此页附件加盖参选人公章）

附件5-2

参选人的资格声明

1．参选人概况：

Ａ．参选人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：           电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到2017年12月31日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到2017 年12月 31日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年业绩：提供产品主要用户的名称和地址（提供合同复印件，包含封面、标明承包内容、合同金额以及双方签字盖章页等与审查有关的内容）：

| 用户名称和地址 | 销售产品名称、规格 | 数量 | 合同签订日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格参选人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.法人营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

参 选 人 名 称：     （全称并加盖公章）

参选人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

附件5-3

法人营业执照、税务登记证书、组织机构代码证

福建省石油化学工业设计院：

现附上我方法人营业执照副本、税务登记证书（参选人须为增值税一般纳税人）、组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章），该执照业经年检，真实有效。

（注：复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

参选人：（全称并加盖公章）：

参选人代表（签字）：

日期：

附件5-4

参选人的资信证明

（参选人自行书写）

包括近三年度资产负债表及损益表（复印件加盖参选人公章，开业不满一年的出具当年的验资报告）

附件5-5

参选人的资格证明，代理商需要提供原厂商针对本项目的原厂授权函以及原厂服务承诺函（均需加盖原厂公章），软件著作权证明、质量管理体系证书、IT服务管理体系证书、高新技术企业证书、获奖证书等（加盖公章）

（参选人自行书写）

附件6

技术方案

（参选人自行书写）

说明：

1、参选人应按照自主比选文件并提交相应的技术方案。

2、技术方案中所选的产品数量可以增加，但不能少于本文件比选一览表中规定的产品数量要求。因技术方案所需而增加的产品、数量和相应的报价应单独列表说明，其报价包含在本次报价总价中。参选人若获中选，经采购人审核认为上述内容全部或部分要核减，则其合同价款中应删减相应部分的价格。

3、参选人必须对第四章第一大点第2小点的总体要求响应情况进行说明。

附件7：

技术部分

附件7-1

技术部分（技术要求表）

| 描述 | 响应 | 不响应/部分相应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5.优于以上1-4点的技术特色，另行描述。 |  |  |  |

（此页附件加盖参选人公章）

附件7-2

技术部分（售后服务方案）

- 免费售后服务期限、方式，免费售后服务结束后的服务方式、收费标准，培训类型等做出详细阐述

- 安装调试情况

- 培训方式、内容

- 应急响应时间、方式

- 软件升级情况

- 硬件升级情况（结合我院现有硬件配置情况）

7、其他

# 第六章 合同主要条款

福建省石油化学工业设计院三维设计及其配套软件

技术服务合同

合同号：

项目名称：福建省石油化学工业设计院三维设计及其配套软件

委托方（甲方）：福建省石油化学工业设计院

受托方（乙方）：

签订地点：福建省福州市东大路117号

签订日期：  年  月  日

依据《中华人民共和国合同法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就甲方向乙方购买三维设计及其配套软件技术服务事宜，经双方协商一致，按如下条款签订本合同。

- 一、合同的内容

- 乙方自本合同生效之日起5天内，向甲方提供软件产品及其价格如下：

| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件总价 |  |  |  |  |
| 2 | 第一年维护费及培训费 |  |  |  |  |
| 合同总价（含税）：（大写） （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 3 | 软件升级费用（含税总价的百分比，以及具体金额） |  |  |  |  |
| 4 | 后期上门有偿服务费用(以每人.天为基准) |  |  |  |  |

注： (1)币种为人民币。

- 软件升级费用(每年)不得超过合同软件总价的15%，后期上门有偿服务费用不得超过7000元/（每人.天），具体费用待双方签订补充合同时另行协商。

2、合同价格

2.1本合同总价为  万元人民币（大写：人民币    元整），本合同价格包括合同软件（含第一年维护费及培训费）、技术资料、技术服务、软件的供货、现场安装、调试、验收等费用，还包括合同的税费等与本合同有关的所有费用，除非合同另有约定，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2.2本合同总价在合同交货期内为不变价。

- 二、技术服务内容、范围及要求

1、软件功能要求

1.1软件要求：见本合同附件1《福建省石油化学工业设计院三维设计及其配套软件采购项目自主比选文件》（以下简称《三维软件比选文件》）。

1.2 凡乙方供应的软件应是技术先进的并且是成熟可靠的。

1.3 软件的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1《三维软件比选文件》中的要求。

1.4 乙方提供合同软件的供货范围按本合同附件1《三维软件比选文件》中的要求。

1.5 乙方提供的技术资料按本合同附件1《三维软件比选文件》中的要求。

1.6 乙方提供的技术服务按本合同附件1《三维软件比选文件》中的要求。

2、供货范围

2.1合同供货范围具体如下：

详见本合同附件1《三维软件比选文件》中的要求。

2.2合同供货范围包括了所有软件、技术资料，提供电子文件版和纸介质文档以及安装调试、培训、售后服务，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在软件清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，或是满足本合同附件1《三维软件比选文件》》对合同软件的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责按甲方要求时间将所缺的软件、技术资料等补齐，提供电子文件版和纸介质文档，且其费用已包含在合同总价内。

2.3、技术服务和联络

在乙方提供平台的基础上，根据本合同附件1《三维软件比选文件》中的要求，与甲方共同服务搭建满足甲方需求的系统。

甲方义务：

- 按照合同约定，按时支付合同款；

- 按照计划，组织甲方专业软件技术人员、与乙方技术人员共同开展软件技术服务工作；

- 负责协调甲方各个部门，确保需求提出的准确性和合理性。

- 组织甲方相关使用人员参加软件使用培训；

- 按计划组织项目的试运行；

- 负责组织项目的验收；

乙方义务：

1）协助甲方制定数字化交付发展战略规划；

2）在整个软件运行过程中，乙方向甲方提供咨询、培训、维护服务；

3）负责项目软件的需求分析（含原有业务数据调研工作）及软件设计；

4）负责与甲方共同进行软件服务与调试，其技术性能及功能要求应满足本合同附件1《三维软件比选文件》中的要求；

5）负责软件的安装、服务；

6）参与项目的验收和负责对甲方人员培训；

7）提供条件允许甲方有关人员参与软件的技术，可对工作提出建议；

8）对甲方现有与软件有关的软硬件设备进行分析，提出合理、优化建议；

9）提供相关的技术资料，满足甲方使用的需要；

10）乙方应及时提供与本合同软件有关的设计、安装、调试、验收、测试、运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

11）乙方须派代表到现场进行技术服务，进行安装、调试、培训，并负责解决合同软件在安装调试、试运行中发现的质量及性能等有关问题。

12）提供及时的售后服务及现场技术支持与咨询服务，当接到甲方紧急需求后，半天内通过网络服务无法解决需求的情况下，必须在一天内到达现场提供技术支持。

13）负责将甲方原有软件的数据及初始数据导入新软件中，并协助甲方进行验证。

12）预留应用接口经甲方要求应向第三方开放。

13）对盖有“密件”印章的乙方、甲方的资料，双方都有为其保密的义务。

14）乙方的分包商需要合同软件的部分技术服务或去现场工作，应由乙方统一组织并征得甲方同意，费用已包含在本合同总价内。

15）乙方（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的软件及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

16）凡与本合同软件相连接的其它现有软件，乙方有提供接口和技术配合的义务，甲方并不由此而支付合同价格以外的任何费用。

17）乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。未经甲方同意不得更换，若乙方擅自更换的，则乙方应按每人次支付给甲方违约金人民币壹万元。但甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方不得拒绝并应更换具备同等资质和水平的服务人员。

18）由于乙方技术服务人员对安装、调试、试运行的技术指导的疏忽和错误以及乙方未按要求派人指导而造成的损失应由乙方负责。

19）技术服务和联络的具体要求见本合同附件1《三维软件比选文件》。

2.4、信息与资料

乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等相关需求。甲方应予以积极配合，乙方有义务按照合同规定妥善保管和保护由甲方提供的信息和资料并采取保密措施保护甲方的商业秘密，如有泄密，乙方应承担相关法律责任，并赔偿甲方损失。

乙方有义务负责向甲方提供其它类似项目的业务数据调研模板，让甲方相关人员尽快确定业务数据调研工作步骤和内容，使调研工作透明、可控。

2.5、需求与需求分析

需求分析工作由甲、乙双方共同完成。合同签订后一周内，甲方可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当予以及时、明确的解释和答复，并围绕项目目标给出明确的解决方案。乙方在获取上述需求信息和资料后，应及时完成《软件技术服务说明书》。《软件技术服务说明书》应立足于充分满足甲方的三维设计的需要为宗旨。

2.6、成果提交

作为阶段的成果，乙方应向甲方提交符合软件功能要求的应用软件及其技术文档资料(包括软件技术服务说明书、软件安装维护及使用手册)。最终成果的提交以甲方签署软件交接单为准。

- 三、软件应达到的技术指标和参数

1、符合甲乙双方认可的软件技术服务说明书的要求。

2、程序模块划分清晰，调用方便，易读性好。

3、具有良好的人机界面设计，易学易用。

4、专业软件具有实用性、可靠性、可维护性、可扩展性。

5、软件运行可靠，具有一定的扩充潜力，预置软件与外界接口。

6、相关的技术文档清晰、完备。

7、预留应用接口经甲方要求应向第三方开放。

- 四、软件安装、调试、培训、验收、售后服务

项目实施过程中，乙方自行承担有关的全部费用。乙方根据甲方提前通知的时间、地点供货，为甲方实施软件安装、调试、培训等服务，由此产生的一切费用由乙方负责。

1、需求调研、软件服务阶段

按双方确认的服务阶段的功能要求调研后，由乙方形成《软件技术服务说明书》，并经甲方组织各个部门相关专家组织评审并确认。

2、安装调试培训阶段

乙方到现场为甲方进行软件安装、调试，并负责处理出现的问题。

软件使用前乙方应现场为甲方软件管理员和使用人员无偿培训，培训应在60个工作日内完成。培训课时双方另行约定。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。

3、正式上线、软件验收

乙方对甲方软件管理员和使用人员培训结束后，软件正式上线运行，运行期间乙方应现场提供软件保障、维护服务。正式上线运行壹个月后，经甲方确认运行满足要求后，甲方应按双方约定的验收形式进行验收，乙方应进行配合，形成正式的《软件验收报告》，由甲乙双方签字备案。如出现无法验收或者验收不合格，乙方应排除故障（所发生的一切费用均由乙方承担且已含在报价总价中），并可在甲方的同意下，延长运行期限_10_个工作日，直至软件完全符合验收标准。若延长期限内仍未通过合格验收的，甲方有权解除合同，并要求乙方依本合同约定承担违约责任。

4、软件免费维护阶段

免费维护阶段为期壹年，免费提供一般性软件维护及支持服务。

在合同有效期内，乙方应满足甲方对软件功能所提出双方认可的合理改进要求。合同软件在免费维护阶段内，乙方应免费提供合同软件的更新版本。

5、售后服务

乙方愿意就甲方三维设计及其配套软件提供为期壹年的免费售后服务，免费期从软件验收合格并正常运行后算起壹年，并承诺免费期满后继续提供售后服务。在免费期内，无偿提供上述软件的专业远程咨询：正常工作时间，可以通过QQ、Email或电话联系提供远程服务。休息时间或节假日可以通过移动电话联系乙方技术支持人员，获得支持。

- 五、其它约定

1、本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，甲方有权单方解除合同，且乙方必须赔偿由此给甲方带来的一切损失并承担违约责任。

2、合同履行中，甲方有权从经营管理实际需求出发，对本次采购的产品数量和服务进行部分调整，乙方对此类调整予以认可。

3、乙方生产、经销产品和提供相关服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4、乙方应保证甲方不受到第三方关于侵犯版权和专利权等各项权利的指控，任何第三方如果提出指控，乙方应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿甲方的损失。

5、乙方提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物或设备，符合国际、中国的有关标准要求。

6、 乙方应负责上述所有产品采购、相关软件集成服务、安装、调试及试运行、验收、技术培训、质量保证及售后服务等，其一切费用均包含在合同总价中。

7、 乙方的参选保证金人民币伍万元整，转为本合同的履约保证金。乙方违约或发生本合同约定的其他事由的，甲方有权从履约保证金中优先扣除相应的违约金及其他应付款项；由此造成履约保证金不足的，乙方应在5日内补足，逾期每日按照应缴金额的千分之一支付违约金。

- 六、合同付款及需求变更费用

1、付款

1.1本合同使用货币种类为人民币。

1.2付款方式：银行电汇或汇票。

1.3合同款项的支付：

1.3.1合同签署后三个工作日内（如合同签署但技术服务还未启动，以技术服务启动之日起开始付款），甲方向乙方支付合同总价的50％（即：    元整）。

1.3.2软件验收合格，经双方在《软件验收报告》签字后两周内，甲方向乙方支付合同总价的30％（即    元整），并以电汇或转账方式无息退还乙方的履约保证金计人民币伍万元整（即：50,000元整）。

1.3.3软件验收合格后算起六个月内，若无其它未了事件，甲方以银行转账方式向乙方支付 20% 的合同尾款。

1.3.4每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的增值税专用发票。

2、分包和外购软件的付款

如合同中有分包和外购软件，由于甲方与合同分包商和外购软件供货商没有直接的合同关系，故本合同软件的主要分包和外购软件的付款由乙方负责，相关费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

3、需求变更费用

以下情形，属于需求变更的范围，费用需要双方另行协商：

3.1在软件试运行结束后，甲方提出的需求变更，不涉及结构变更的，乙方承诺免费修改；涉及结构变更的，其费用报酬、付款方式、服务周期经双方协商后签订补充协议，乙方承诺在价格上给予最大优惠。

3.2由于甲方原因，如由于甲方改制、机构调整或管理模式发生变化的原因，造成《软件技术服务说明书》内功能发生重大变化，需要作改进的，其费用报酬、付款方式、服务周期等经双方友好协商后另行签订补充协议，乙方承诺在价格上给予最大优惠。

3.3对于软件的升级更新费用

（1）免费维护阶段为期壹年，免费提供一般性软件维护及支持服务。

（2）软件升级费用不得超过合同软件总价的15%，后期上门有偿服务费用不得超过7000元/（每人.天），具体费用待双方签订补充合同时另行协商。

- 七、履行的期限、地点和方式

本合同自    年   月始至合同履行完毕技术成果完成交付，在甲方所在地履行。

- 八、技术情报和资料的保密

双方承担本项目技术情报和资料的保密义务，对于彼此所接触到的对方的商业信息，不得向任何第三方传泄。不论本项目是否变更、解除或终止，本条款均有效。

保密获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。

- 九、知识产权及侵权责任

1、乙方应保证其具备履行本协议约定所需的全部资质和证照，所生产销售本合同项下计算机产品具有知识产权；甲方享有本合同项下软件产品完整的使用权和所有权。

2、乙方保证其向甲方提供的所有产品及服务具有合法的知识产权,不会侵犯任何第三方的知识产权。一旦甲方因此遭受到任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方负责应诉并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、合理的律师费等）。甲方在条件允许的情况下，协助乙方处理纠纷，所发生的费用由乙方承担。如果甲方因此遭受损失的，乙方将对该损失予以补偿。

- 十、保证与索赔

1、乙方保证其供应的本合同软件技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

2、本软件合同执行期间，如果乙方提供的软件有缺陷、技术资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误和疏忽，造成项目返工或延误，乙方应承担因所供软件质量问题而给甲方造成的损失。

3、乙方保证在本合同软件实施过程中及实施完成后，都应有对敏感及重要的数据、信息等保密的义务，不得泄露。

4、鉴于软件的特殊性，乙方的违约行为所给甲方带来的实际损失和影响是客观存在的、多方面的、持续的，且在许多情况下，要求甲方用具体数字和依据来描述实际损失大小是困难和不合理的，因此，甲方和乙方在本合同中约定了对乙方某些违约行为的违约金数额。乙方重申对此予以认可，且乙方亦不得再以实际损失的数额大小为由要求减免违约金。

5、乙方应当在实施合同中明确记载该软件的著作权登记的版号。若没有进行著作权登记，如甲方因在中华人民共和国境内使用本合同软件产品和/或技术文档而被起诉侵犯他人合法拥有的并且与本合同软件产品和/或技术文档有关的专利、商标、著作权或其他知识产权，由乙方负责相关法律责任和行政责任以及由此引起的所有费用和损失，甲方不承担由此引起的任何责任。

- 十一、税费

1、根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

2、本合同价格为含税价。乙方提供的软件、支持服务等所有税费已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

3、乙方应提供一般纳税人资格证明，并向甲方开具符合国家规定的正规增值税专用发票。

- 十二、分包与外购

1、乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的软件进行分包。乙方需分包的内容应征得甲方书面同意，否则不得分包。

2、乙方将本合同范围内的软件的分包商预选名单、分包商资质材料，提交给甲方。甲方收到乙方提交的分包商文件后5天内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。乙方须在甲方同意的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知甲方。

3、乙方对所有分包软件承担本合同项下的全部责任。

- 十三、合同的变更、修改、中止和终止

1、除本合同另有约定或比选文件另有规定外，本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和项目进度，应在收到上述修改通知书后的7个工作日内，提出影响合同价格的详细说明。双方同意后经双方或双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

2、如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后7天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在7天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

3、如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

4、在合同执行过程中，若因特殊情况引起本合同无法正常执行时，乙方和／或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

5、如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

- 十四、不可抗力

1、不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

3、如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

- 十五、违约责任

1、乙方逾期交货的，每日按照合同总额的0.1%向甲方支付违约金，逾期超过10 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额20 %的违约金。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。

2、乙方交付的产品经甲方验收不合格的，每次应向甲方支付违约金人民币 1000 元，并应根据甲方要求进行修理、更换或采取其他补救措施。累计 两 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。

3、乙方的软件未能通过验收合格的，应在甲方指定期限内返工整改并自负费用。

4、甲方无故逾期付款的，按照银行同期贷款利率标准支付利息。

5、一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

- 十六、合同争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以提交本合同规定的仲裁委员会仲裁。

2、仲裁机构为福州仲裁委员会。

3、仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，双方均应遵照执行。

4、由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。

5、在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续履行。

- 十七、合同生效

1、本合同生效需满足下列条件：

本合同经双方签字或者盖章后生效。

2、本合同执行日期：

在合同生效后，即开始执行。

- 十八、其它

1、本合同适用法律为中华人民共和国法律。

2、本合同所包括的附件包括甲方《福建省石油化学工业设计院三维设计及其配套软件采购项目自主比选文件》等，是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。所有附件与本合同的条款如有抵触，则以本合同的正本为准，并以有利于甲方的条款为准。

3、合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

4、双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

5、本合同项下双方相互提供的文件、资料权属均归属福建省石油化学工业设计院所有，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给予“合同软件”和相关工程无关的第三方。

6、双方任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和／或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

7、其它未尽事宜，由双方协商解决。

8、双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。本合同签字盖章页中所列的通讯地址视为双方确认的送达地址。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

9、本合同壹式肆份，经双方签字或者盖章后即生效，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文内容，为签字盖章页）

附件：

1、《福建省石油化学工业设计院三维设计及其配套软件采购项目自主比选文件》（另附）。

2、乙方参与甲方的《福建省石油化学工业设计院三维设计及其配套软件采购项目自主比选文件》的参选文件。

| 委 托 方 （甲 方） | 名称（或姓名） | 福建省石油化学工业设计院 |  |  |  | 合同专用章 或 单位公章 2018年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签章） |  |  |  |  |
|  | 联系(经办)人 | 张建清 （签章） |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 | 福建省福州市东大路117号 |  | 邮政编码 | 350001 |  |
|  | 电 话 | 0591-87552729 | 传真 | 0591-87556177 |  |  |
|  | 开户银行 | 兴业银行福州晋安支行 |  |  |  |  |
|  | 帐 号 | 117120100100035541 |  |  |  |  |
| 受 托 方（乙 方） | 名称（或姓名） |  |  |  |  | 合同专用章 或 单位公章 2018年 月 日 |
|  | 法定代表人 | （签章） |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签章） |  |  |  |  |
|  | 联系(经办)人 | （签章） |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 电 话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |