厦门港古雷港区古雷作业区南8#泊位工程

2019年度海洋生态补偿案发包要求

一、项目名称

厦门港古雷港区古雷作业区南8#泊位工程

二、项目简介

厦门港古雷港区古雷作业区南8#泊位工程为新建15万吨级通用泊位1个及相应的配套设施，设计年通过能力580万吨，装卸货种主要为煤炭、件杂货，其中散货490万吨，件杂货90万吨。

# 三、招标内容

根据海洋环保法、海洋环评及相关批复的要求，为弥补南8#泊位建设对海洋生态环境造成的损害，建设单位应进行海洋生态损害补偿。经请示漳州市海洋渔业局，其同意本期南8#泊位落实生态补偿金总额为100万元，具体生态补偿内容和方式如下：

1、进行人工增殖放流。

2、放流品种、规格、金额、放流时间等情况如下表：

| 序号 | 品种 | 规格 | 金额 | 放流时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日本对虾苗 | 0.8cm或以上 | 42万元 | 签订合同后60日历天内 |
| 2 | 花尾胡椒鲷鱼苗 | 5 cm或以上 | 58万元 | 签订合同后60日历天内 |
| 合计 |  |  | 100万元 | — |

3、放流地点：漳浦海域。

# 四、要求

1、根据国家有关规定和要求，海洋生态补偿实施应通过招投标或议标的方式进行采购，苗种供应单位应当信誉良好，技术雄厚，并具有《水产品种生产许可证》。

2、苗种要求：鱼苗须经有资质的检验单位检测合格，并提供投标截止时间前一个月内放流品种禁用渔药检验合格报告。

3、根据《漳州市海洋与渔业局关于厦门港古雷港区古雷作业区南8#泊位工程2019年海洋生态补偿方案的审查意见》的要求落实海洋生态补偿工作。

4、供应单位应在项目交货期提供相应的增殖放流工具，负责增殖放流鱼苗的包装、运输和投放。

5、增殖放流所产生的交通费、运输费、人工费、住宿费、验收费等均由苗种供应单位承担。

6、苗种供应单位应负责做好由漳州市海洋渔业局组织的检查和现场验收工作，并取得增殖放流项目现场验收报告。

7、其他具体要求按《福建省水生生物增殖放流工作规范》（闽海渔〔2011〕144号）执行。

# 五、报名资料

1、法人营业执照，并具有《水产品种生产许可证》；

2、苗种繁育证明；

3、法定代表人（或负责人）身份证复印件；

# 六、时间要求

增殖放流时间为签订合同后60日历天内完成。

# 七、提供结果

福建省水生生物增殖放流项目现场验收报告。

八、附件

1、《漳州市海洋与渔业局关于厦门港古雷港区古雷作业区南8号泊位工程海洋环境影响报告书的核准意见》（漳海渔审[2014]8号）

2、《漳州市海洋与渔业局关于厦门港古雷港区古雷作业区南8#泊位工程2019年海洋生态补偿方案的审查意见》