2019年7月份PTA检修罐内清料、更换钯触媒、尾气干燥剂及卫生项目

发 包 说 明

- 工程名称：2019年7月PTA罐内清料及更换钯触媒项目

- 工程地点：福建福海创石油化工有限公司PTA厂区

- 甲方：福建福海创石油化工有限公司

- 乙方：承包商

- 施工期限：本项目为我司停车项目，具体施工时间请与甲方确认，需配合其它项目施工进度的。乙方须无条件依甲方要求执行，依据现场情况，需24小时加班赶工。

- 报价内容：

- R-520-2更换钯触媒70吨。

- 罐内结晶料为预估量500吨。

- 尾气系统更换干燥剂54吨。

- 装置开车、停车时卫生清理。

- 本案施工范围：

1、各罐内清料、R-520更换钯触媒、尾气干燥剂更换、装置开车、停车时卫生清理；

2、料装至袋内，运至一楼，具备叉车运输条件。

3、旧钯触媒需要回收，装回专用桶内，旧干燥剂需运至指定地点存放。

- 资质要求：

本案涉及罐内清料等，要求有自己固定的施工人员，承揽项目后不得随意更换人员。

- 本案要求：

  - 清料所需检修工具（如铁锹、敲击锤等）由乙方自行准备，装料袋由甲方提供。

  - 本项目原则应依据物理方式清料，如采用化学清洗方式清料，药剂应报备甲方，并由实验室数据做为参考。

  - 本案涉及在受限空间作业，应注意粉尘防护及通风。涉及的劳动保护装备由乙方自行准备。

  - 在清理时应采取措施，保护现场设备和管道。特别是要保护罐内内壁，避免引起凹坑及刮伤。

  - 详细的施工方案，应急预案、作业计划书。

  - 乙方应充分考虑清料期间所增加的费用（安全防护、对生产设备的保护，生产隔离造成的怠工等），并将费用包含在总价中。

  - 承包商在填报价格时如有疑问可在交标日之前将问题以书面形式交于我部。

  - 承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

  - 投标承包商需根据每一检修项目逐一编写详细检修方案、施工进度、人员配置（特种资质人员需提供特种资质证书）等技术标书，待技术标书经答辩并评判合格后方具备报价资格。

  - 工安管理：检修期间承包商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从甲方环安管理相关规定，甲方环安管理规定详见附件。

- 报价要求：1.包商报价时应将风险包干费计入综合单价。 2.合同价款中所包含的风险范围包含：（1）因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确 ，（2）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；（3）按合同工期完工所采取的赶工措施。

- 报价资格：1.具备相关施工业绩； 2.自备有施工机具者； 3.具备财物调度能力；4.技术标书评判合格者。

十二、付款办法：

1. 施工结束验收合格后支付95%工程款，其余5%工程款待设备无故障运行三个月后支付；

2. 本案无预付款，动员费，各类奖金，全部含于合约总价中。

十三、乙方负责人：得标承包商应派有经验人员为项目经理，总体负责进度、工安及施工质量 。

十四、施工质量要求：承揽方需严格按照甲方技术要求及相关标准规范施工。

十五、损害赔偿：本案实施中如损及本公司或第三人之权益时，悉由承包人支付赔偿，若受害人向本公司要求赔偿，承包人在未解决前，本公司得保留支付其应得工款。

十六、保    险：

- 自检修工具器材运抵工地日起，由承包商投保营造工程综合责任险（保费由承包商负责），承包商应投保其所有营造机具、人员之综合保险并提供保单正本及缴费收据复印件送交甲方备查。

- 本工程契约签妥后，承包商应自行向产物保险公司投保上列保险，保险单应以本公司指定第三人为受益人，遇有意外事故可能导致赔偿请求时，贵司应即依照保险公司规定办理，保险单上约定之自负额及超出保险赔偿金额至取得和解书为止，均应由贵司自行负责，且不得要求本公司任何给付。保险期限为自开工日起至本工程完工日且办妥保固切结手续为止。

十七、其它：

- 投标承包商应于投标前应自行赴施工地点详实勘查，配合工程上之需要或本公司认为有需要夜间施工或加派人力赶工，得标承包商应配合照做并不得要求加价。

- 得标后承包商不得以漏项要求办理追加，报价应按附件单项报价，如有不实施项目，则按该项目单价进行扣减。

- 入厂后每日均须先开立冷作票或动火票，并经甲方之使用单位确认后，方可施工。

- 现场吊装及吊点设置由承包商自行解决。

- 本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，由承包商具备电气资质人员接入。

- 工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，承包商须清理集中到指定地点。

- 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。

- 入厂作业规定依甲方规定办理。

本工程须知于订约时作为契约附件之一，其各项规定，如议价时有变更或补充之处，均于议价时双方协议补充之，并以议（比）价记录为准。

附件一.项目清单

| 2018年11月PTA罐内清料及更换触媒项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 修复内容 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | R-520-2挖出旧钯触媒 | 钯触媒 | 70吨 |  |  |  |  |
| 2 | 罐内清料 | 结晶料、块料 | 约500吨 |  |  |  |  |
| 3 | 尾气干燥剂更换 | 干燥剂 | 约54吨 |  |  |  |  |
| 4 | 装置开车、停车时卫生清理 | 开车、停车时 | 8人 |  |  |  |  |
| 备注： | 1、住宿、人员休息、吃饭自理； |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、人员进厂需办理临时出入证，需作工安训练，由环安中心负责； |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、工具、消耗品、劳保用品，由施工单位自备； |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、装料袋由甲方提供，吊车由甲方提供。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、本案要求人员40人（24小时轮班作业） |  |  |  |  |  |  |