福建省福二化有限公司2019年

应急修缮项目技术规格书

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具备建设行政主管部门核发的有效的房屋建筑工程施工总承包（或建筑工程施工总承包）三 级及以上资质证书，装修专项资质三 级及以上资质证书；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

二、工程名称：福建省福二化公司2019年应急修缮项目。

1、建设地点：福建省福二化公司现场指定地点。

2、承包方式：本合同乙方采用承包范围内工程包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包施工风险的承包方式。

3、.标准、规范及规定：本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范： / 。

三、工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

四、工期要求：2019年 月  日  至 2020年 月 日(期限一年)。合同期限届满，乙方尚未完成的项目，仍应按照本合同约定履行。

五、工程款的结算方法及价款支付：

1、合同价款

1.1工程施工的工程量必须经甲方设备管理处、各车间等单位签字确认。乙方根据甲方确认的工程量编制结算书，经商务室等部门审核后按审后价格的（1-F）作为乙方最终结算价款。注：F为合同优惠率。

1.2费用综合单价，执行以下的定额及取费标准，有新规定按最新规定执行。未明示的按现行的执行。

1）《福建省建设工程综合单价计价方法》（闽建法〔2004〕3号）。

2）《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401～407-2017)；《福建省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(FJYD-101-2017)等8套2017版定额。

3）费用定额按照福建省建设厅颁发的规定执行。

4）人工费按福建省建设厅发布的相关规定执行；材料价格按照福清市区当月材料信息价及市场询价；机械台班单价参照《本季度福建省施工机械台班单价》。

5） 工程类别按相关规定计算。

6） 工程量签证单中如有现场点工项目，按每人300元/天（含税）。

7）提供增值税专用发票。

1.3特殊项目费用由双方面议。

2、付款方式

按月结算。每个单位工程结束后，乙方在半个月内编制好结算书（一式四份）并送甲方相关部门审核；甲方审核完成并收到乙方开具的全额增值税专用发票后付至97%，余款3%做为甲方对乙方工程质量、进度、安全的考核金。甲方按相关规定对乙方进行考核，待工程验收合格之日起满一年支付余款给乙方。