比选编号：FHHB（宁）-2020-04-001

宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化

两项工程

比

选

文

件

比 选 人：宁德市福化环保科技有限公司(盖章)

日 期：二○二○年四月

目  录

第一章   比选公告	2

比选公告	2

第二章  参选人须知前列表	5

一、总则	8

二、比选文件	9

三、参选文件的编制	10

四、参选文件的递交	12

五、开标	13

六、评审	14

七、授予合同	18

第三章	工程施工合同	20

第四章 参选文件（格式）	23

第五章 工程量清单	44

- 第一章 比选公告

- 比选条件

本比选项目宁德市工业废物综合处置中心地面硬化两项工程已批准建设，比选人为宁德市福化环保科技有限公司。本项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选。

- 项目概况和比选范围

- 2.1工程地点：福鼎市龙安工业园区龙湾路5号。

- 2.2承包内容： 具体以施工图纸、编制说明及工程量清单所包含的内容为准，包括但不限于混凝土硬化、水泥稳定级配碎石基层、传力杆设置、绿化起挖移种、养护、排水管敷设引流等。

- 2.3承包方式：宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程委托中选单位实施，包工包料、总价包干，清单中的工程量不予调整，风险包干。

- 2.4本项目控制价为  17.2 万元人民币（含税价，具体详见工程量清单）投标报价下浮率不低于10%。

- 2.5工期要求：总工期为40个日历天。

- 2.6质量要求： 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《水泥混凝土路面施工及验收规范》等相关规范合格标准。

- 参选人资格要求及审查办法

- 3.1本比选项目要求参选人须具备有效的不低于建筑工程总承包叁级资质和《施工企业安全生产许可证》；

- 3.2参选人拟担任本比选项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级 建筑工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3本项目业绩要求：无。

3.4本比选项目不接受 联合体参选。

- 比选文件的获取

- 4.1凡有意参加参选者，请于2020年4月10日至2020年4月15日到福建石油化工集团有限责任公司网站上自行下载比选文件及相应附件。

- 评审办法

本比选项目采用的评审办法： 经评审的最低价中选法。

- 参选保证金的提交

6.1参选保证金提交的时间：在参选截止时间之前。

6.2参选保证金提交的金额：人民币10000元整。

6.3参选保证金提交的方式： 应在参选截止时间之前从参选人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，一次性汇达比选人指定的参选保证金账户；

注：（1）以电汇或银行转账形式提交参选保证金的应在汇款凭证上注明 “******（比选编号）参选保证金”。参选单位在银行办理参选保证金相关业务时，应在转账或电汇票据的用途栏或备注栏中填写本项目项目比选编号，并告知银行应将项目比选编号进行相关录入。如因参选人汇款凭证未注明项目比选编号造成银行无法识别参选保证金到账情况或识别错误的，其责任由参选人自行承担。

- 参选文件递交:

7.1递交截止时间: 2020年4月20日上午10：30时

7.2递交地点:福鼎市龙安工业园区龙湾路5号（宁德市福化环保科技有限公司办公楼三楼生产技术部）

7.3逾期送达的或未送达指定地点的或不按照比选文件要求密封的参选文件，比选人将不予接受。

- 发布公告的媒介

本次比选公告在福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn）上发布。

- 联系方式

比选人：宁德市福化环保科技有限公司

地址：福鼎市龙安开发区龙湾路5号

电话：  15528273151 ，传真：/

联系人：陈先生

纪检监督：郑女士

联系电话：0591-87868165

# 参选人须知前列表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称: 宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程 工程工期：总工期为40个日历天。 工程地点：福鼎市龙安工业园区龙湾路5号。 承包内容： 具体以施工图纸、编制说明及工程量清单所包含的内容为准，包括但不限于混凝土硬化、水泥稳定级配碎石基层、传力杆设置、绿化起挖移种、养护、排水管敷设引流等。 - 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《水泥混凝土路面施工及验收规范》等相关规范合格标准。 比选方式：公开比选 |
| 2 | 合同名称: 宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程 |
| 3 | 1、本比选项目要求参选人须具备有效的不低于建筑工程施工总承包叁级及资质和《施工企业安全生产许可证》； 2、参选人拟担任本比选项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）； 3、本项目业绩要求：无； 4、本项目不接受联合体参选； 5、已按比选文件参选须知第6条规定提交了参选保证金； 6、企业资质证书、安全生产许可证、个人执业注册证或岗位证等证书上的单位名称均应与参选单位名称一致，名称不一致的，已办理好变更手续，否则，其资格评审不合格； 7、参选时，参选人和拟派本工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本比选项目的参选； 8、参选人没有因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，参选人在整改期间没有以责令限期改正有关的资质参与参选。 9、未出现参选人因被闽建筑[2018]38号文列入建筑市场主体“黑名单”的情形。 10、符合比选文件规定的其他资格条件 |
| 4 | 参选有效期:90日历天 |
| 5 | 比选文件获取时间：2020年4月10日至2020年4月15日，到福建石油化工集团有限责任公司网站上自行下载比选文件及相应附件。 |
| 6 | 1、参选保证金金额：10000 元人民币； 2、参选保证金形式：①现金形式:应在参选截止时间之前从参选人所在地银行的参选人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到比选文件指定的参选保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 “*******（比选编号）参选保证金”，如因参选人汇款凭证未注明比选项目编号造成银行无法识别参选保证金到账情况或识别错误的，其责任由参选人自行承担。比选人在参选截止的同一时间到银行查询参选保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的参选保证金到帐证明作为参选人是否按比选文件规定递交参选保证金的依据。参选人企业基本账户开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金，资格审查不合格。参选保证金银行帐号： 账户名称：宁德市福化环保科技有限公司 开户银行：中国银行 账 号：420873492027 3、参选保证金证明材料提交形式：将电汇或银行转账单、银行保函凭证的复印件（加盖参选人单位公章）作为资格文件的组成部分。 4、参选保证金有效期：与参选有效期一致。 |
| 7 | 踏勘现场：由参选人自行踏勘 |
| 8 | 参选质疑和比选人澄清发布形式： 参选人对比选文件或现场情况质疑提交的时间为：2020年4月17日12：00之前，参选人根据施工图纸对工程量清单进行核对，如有异议参选人应提交书面申请报告，逾期未提出视为参选人对工程量清单无异议，并予以默认。 参选人对比选文件或现场情况质疑提交的形式为：参选人应通过该项目发布比选公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明比选项目名称、比选编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给比选人。 |
|  | 比选人对参选人要求澄清的答复或比选文件的修改、补充内容发布的形式为： 比选人将于2020年4月18日17:00前将通过该比选项目发布比选公告的媒介进行发布。 |
| 9 | 参选文件份数为:参选文件正本壹份，副本壹份 |
| 10 | 参选文件递交: 递交时间: 2020年4月20日上午10：30时 递交地点:福鼎市龙安工业园区龙湾路5号（宁德市福化环保科技有限公司办公楼三楼生产技术部）（若有变动另行通知） |
| 11 | 参选截止期: 2020年4月20日上午10：30时 |
| 12 | 开标时间: 2020年 4月20日上午10：30时 开标地点: 福鼎市龙安工业园区龙湾路5号（宁德市福化环保科技有限公司办公楼三楼生产技术部）（若有变动另行通知） |
| 13 | 招 标 人：宁德市福化环保科技有限公司 地 址：福鼎市龙安工业园区龙湾路5号 传 真：/ 联 系 人：陈先生 联系电话： 15528273151 |
| 14 | 履约担保金额：为签约合同价的10％； 履约担保形式：以现金、银行保函、担保保函、履约保证保险形式之一递交。 履约担保期限：与工期相同,待工程竣工验收合格后无息返还。 |
| 15 | 缺陷责任期：缺陷责任期自竣工验收合格之日起12个月 |

- 一、总则

### 1、工程说明

1.1工程的说明见参选须知前列表(以下称“前列表”)第1项及比选公告所述。

1.2上述工程部分参照《中华人民共和国招标投标法》，通过公开比选的形式选择具备规定资格的施工单位参加参选，按 经评审的最低价中选法 选定施工单位。

1.3中选人应采取施工安全措施，并将其费用考虑到参选报价中。

1.4中选人在施工、装运过程中，应做好周边道路设施等其它公共设施的保护措施，并将其费用考虑到参选报价中。

1.5承包范围及要求：

（1）承包内容：具体以施工图纸、编制说明及工程量清单所包含的内容为准，包括但不限于混凝土硬化、水泥稳定级配碎石基层、传力杆设置、绿化起挖移种、养护、排水管敷设引流等。

（2）承包方式：宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程委托中选单位实施，包工包料、总价包干，清单中的工程量不予调整，风险包干。

（3）办理施工过程中的环保、交通、城管等相关手续。

（4）施工现场中的绿化树木未经业主同意不得擅自移动破坏，并且在施工前做好保护绿化树木措施。移除的绿化应放置在业主指定的区域。

### 2、参选人的资格及参选费用

2.1参加本项目的参选人只能是：在规定时间内递交参选文件的参选人。

2.2评审委员会在评审过程中可对参选人的资格资料进行审查；特别是对有可能承担施工的施工单位，将进行进一步的调查，对此，参选人不得拒绝，应按要求提供有关资料。

2.3参选人应承担其编制参选文件与递交参选文件所涉及的一切费用。不管参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

## 二、比选文件

### 3、比选文件的组成

3.1比选文件包括下列文件、所有按本比选文件第5条发出的补充通知和其它有效函件。

比选文件包括下列内容：

第一章  比选公告

第二章  参选人须知前列表

第三章  工程施工合同

第四章  参选文件（格式）

第五章  工程量清单

3.2参选人应认真审阅比选文件中所有的参选须知、工程施工合同等资料。如果参选人编制的参选文件，实质上不响应比选文件要求，其参选文件将被比选人拒绝。

3.3参选人应认真检查阅读比选文件是否完整，若发现有缺页或不全时，应及时向比选人提出，以便补齐，否则后果自负。

### 4、比选文件的澄清和解答

4.1本工程不集中组织参选预备会（答疑会），参选人在踏勘现场和查阅比选文件后，若有问题需要澄清，应于前列表第8项所述的期限前应通过该项目发布比选公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明比选项目名称、比选编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给比选人。

4.2有关比选文件的书面澄清资料将于前列表第8项所述的时间将通过该比选项目发布比选公告的媒介进行发布。参选人可通过前列表第13项的联系电话向比选人咨询，并凭购买比选文件的收款凭证原件向比选人领取比选文件的书面澄清资料。

4.3参选人应经常关注福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn）所公布的相关资料。参选人未及时获得比选文件的书面澄清资料，由此造成的后果由参选人自行负责。

### 5、比选文件的修改

5.1在参选截止日期前，比选人可能会以补充通知的方式修改比选文件。

5.2补充通知将在福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn）公布，补充通知作为比选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

5.3为使参选人在编制参选文件时把补充通知内容考虑进去，比选人可以酌情延长递交参选文件的截止日期。

### 6、踏勘现场

6.1本工程不集中组织踏勘现场，参选人应自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制参选文件和签署合同所需要的相关资料。勘察现场的时间由参选人自行安排，费用由参选人自己承担。

6.2踏勘现场时，参选人应仔细勘察工程的地形、水文地质、自然气象、水源、电源、通讯、交通条件及临时设施用地，以帮助了解比选意图和现场施工条件。参选人踏勘后，将被认为已了解上述情况，并充分了解了自己承担的风险、义务和责任。

6.3在踏勘现场过程中，参选人若发生意外情况，不论何原因造成，比选人均不负责。

## 三、参选文件的编制

### 7、参选文件的语言及度量衡单位

7.1参选文件及参选人与比选人之间与参选有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

7.2参选文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8、参选文件的组成

8.1  参选文件应包括下列内容：

- 参选书

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书（若有）

- 资格审查申请书

- 资格审查申请资料

- 参选人一般情况表

- 项目负责人委任书

- 安全责任书

- 其他资料

8.2参选人编制的参选文件应使用本比选文件提供的格式，但表格可以同样格式扩展。

### 9、参选有效期

9.1 参选文件有效期为参选文件递交截止日后90日历天内，在此期限内，所有参选文件均保持有效。

9.2在原定参选有效期满之前，如果出现特殊情况，比选人可以书面形式向参选人提出延长参选有效期的要求。参选人须以书面形式予以答复，参选人可以拒绝这种要求而不被没收参选保证金。同意延长参选有效期的参选人不允许修改其参选文件，但需要相应地延长参选保证金的有效期，在延长期内参选保证金的规定仍然适用。

### 10、参选保证金

10.1参选人应提供不少于前列表第6项规定数额的参选保证金，此参选保证金是参选文件的一个组成部分。

10.2参选人应将电汇或银行转账单的复印件(加盖参选人单位公章)附入参选文件中。

10.3如参选人有下列情况，将被没收参选保证金：

10.3.1参选人在参选有效期内撤回其参选文件的；

10.3.2对评审定标施加影响，扰乱正常的开标评审秩序的；

10.3.3违反规定被取消参选资格的；

10.3.4隐瞒真实情况，弄虚作假的；

10.3.5中选人未能按照比选文件规定提交履约担保的。

10.3.6中选人在与比选人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的；在参选过程中有违法行为或比选文件中规定的其它没收参选保证金条款。

### 11、比选工程控制价

本工程控制价为：人民币 17.2 万元整（金额大写：壹拾柒万贰仟元整）。

### 12、参选报价

12.1参选报价说明

12.1.1本工程的参选报价是指参选人为完成本比选文件要求施工的全部内容，达到比选人要求的工期、质量的前提下，通过比选人验收。

12.1.2本项目承包方式：宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程委托中选单位实施，包工包料、总价包干，清单中的工程量不予调整，风险包干。

### 13、参选文件的份数和签署

13.1参选人按本须知第9条的规定，编制壹份参选文件“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。参选文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2参选文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印。

13.3全套参选文件应无涂改或字行间插字，除非这些修改是参选人造成的必须修改的错误。但修改处应由法定代表人或其委托代理人加盖印鉴证明。

13.4参选书、授权委托书、项目负责人委任书、安全责任书必须经法定代表人亲自签字或盖章；其他文件可由委托代理人签章。

13.5参选文件应按比选文件规定的格式签署及签章。本比选文件规定的参选人公章应使用法人单位公章（不得使用参选专用章）；签章为签名或盖章。

13.6参选文件用A4幅面纸出版（含每册封皮），竖向左侧胶装装订，且各册禁止活页和塑料皮装订；

## 四、参选文件的递交

### 14、参选文件的密封、标志与递交

14.1  参选文件的密封与标志

14.1.1 参选人应将参选文件的“正本”和所有“副本”密封在同一个包封中，包封的封口处加盖参选人法人单位公章。否则视为参选文件未密封，其参选文件不予受理。

14.1.2在密封袋正面应写明：

(1)参选人的名称与地址、邮政编码。

(2)参选须知前列表所述的工程项目名称、“        参选文件”；

(3)在前列表规定的开标时间前不得开封参选文件；

(4)宁德市福化环保科技有限公司(比选人)收；

14.2如果密封袋没有按上述规定加写标志，比选人将不承担参选文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的参选文件将予以拒绝，并退还给参选人。

14.3参选文件按前列表第10项所述的时间和地址递交。

### 15、参选截止期

15.1参选人应按前列表第10项所述的日期和时间之前将参选文件送达并递交给比选人签收。

15.2 比选人可以按比选文件第5条（5、比选文件的修改）规定以补充通知的方式，酌情延长递交参选文件的截止日期。在上述情况下，比选人与参选人以前在参选截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的参选截止期。

15.3到参选截止时间止，比选人收到的参选文件少于3个时，比选人可自行确定是否重新比选，或与满足资格审查合格条件的参选人另行商议。若有商议，只与参选人商议价格，比选人有权接受（或不接受）商议后的价格，但参选人必须接受商议后承诺的报价，其它仍按比选文件的相关规定。

### 16、参选文件的修改与撤回

16.1参选人可以在递交参选文件以后，在规定的参选截止时间以前，以书面形式向比选人递交修改或撤回其参选文件的通知。在参选截止时间以后，不能更改参选文件。

16.2参选人的修改或撤回通知，应按本须知第14条规定密封、标志和递交(在包封上标明“修改”或“撤回”字样)。

16.3 根据本须知第10条的规定，在参选有效期内，参选人不能撤回参选文件，否则其参选保证金将被没收。

## 五、开标

### 17、开标

17.1比选人将于前列表第12项规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有参选人参加开标会，开标会议在有关部门监督下，由比选人主持进行。

17.2参选人可派代表参加开标会议，以便获取公开开标的相关信息。参选人若未派人员出席开标会，视同认可整个开标过程和结果。

17.3开标会议主要程序

17.3.1主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

17.3.2主持人宣布开标纪律；

17.3.3主持人公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人数量；

17.3.4主持人宣布参选文件开标顺序；

17.3.5当众检查和宣布参选文件密封的完好情况，并请参选人代表签字确认。

17.3.6按宣布的开标顺序当众开标，公布《参选函》中的参选人名称、项目经理姓名、参选保证金、参选报价、质量、工期等。公开开标的内容记录在案；

17.3.7 参选人代表、比选人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的参选人代表不在开标记录表上签字确认的，如参选人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程、开标结果，事后提出的异议无效；

17.3.8开标会议结束，主持人宣布休会。

17.4参选人须准备好与参选有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评委将要求参选人在规定的合理时间内（半个小时内）提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，有关证明资料复印件视为无效。

## 六、评审

### 18、评审、定标原则

18.1评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

18.2开标会议结束后，随即召开评审会议，由比选人组建的评审委员会负责评审。

18.3比选文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评审委员会应当针对相应条款作出有利于相应参选人的结论。

18.4评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评审委员会应当对否决参选或不采信参选人说明的情况在评审报告中作详细说明。

### 19、评审过程的保密

19.1评审委员会成员和评审活动有关的工作人员不得透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

19.2在参选文件的评审和比较、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，参选人对比选人和评审委员会施加影响的任何行为，都将导致取消参选资格。

### 20、参选文件的澄清

为了有助于参选文件的审查、评价和比较，评审委员会在评审过程中可以书面方式要求个别参选人对参选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。有关澄清的要求与答复，不允许更改参选文件的实质性内容。评审委员会不得向参选人提出带由暗示性或诱导性的问题，或向其明确参选文件中的遗漏和错误。有关评委会要求参选人作出澄清的，须由参选人的授权委托人在接到通知后半个小时内须到达评审地点向评审委员会作出书面澄清。参选人未能按上述规定作出书面澄清的，则评审委员会可以对其参选文件不予进行下步评审，视为自动放弃参选，或按不利于参选人的情形认定。

### 21、资格审查

21.1评审委员会在参选文件详细评审前对在规定时间内领取比选文件的参选人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如果参选人未达到参选须知第21.2条款规定的能力和条件，其参选文件不进行详细评审。评审结果分为合格与不合格，评审委员会各成员的评审结果按“少数服从多数”的原则确定评审委员会的最后评审结果。

21.2资格审查合格条件如下：

21.2. 1在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证，或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本）；

21.2.2本比选项目要求参选人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包叁级资质和《施工企业安全生产许可证》；

21.2.3参选人拟担任本比选项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级 建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

21.2.4本项目业绩要求：无。

21.2.5 本项目不接受联合体参选；

21.2.6已按比选文件参选须知第6条规定提交了参选保证金；

21.2.7企业资质证书、安全生产许可证、个人执业注册证或岗位证等证书上的单位名称均应与参选单位名称一致，名称不一致的，已办理好变更手续，否则，其资格评审不合格；

21.2.8参选时，参选人和拟派本工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本比选项目的参选；

21.2.9参选人没有因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，参选人在整改期间以责令限期改正有关的资质参与参选。

21.2.10符合比选文件规定的其他资格条件

21.3参选人应将下列资料附入参选文件中：

(1)企业资质证书(副本，含年检记录、变更记录)复印件；

(2)企业法人营业执照(副本，变更记录)复印件；

(3)安全生产许可证(副本)复印件；

(4)拟派驻本工程项目负责人的建造师注册证书（含临时执业证书）(含年检记录、变更记录) 和安全生产考核合格证书（B证）复印件；

(5)交纳参选保证金的收款收据复印件；

(6)基本存款帐户开户许可证(或开户核准通知书)复印件；

(7)其它相关证明资料复印件(若有)。

21.4参选人应当提供参选须知第21.3条款规定的资料复印件的原件核对，且所有复印件均应加盖参选人法人单位公章，否则该复印件无效。

### 22、参选文件的符合性鉴定

22.1评审委员会将审查经资格审查合格的参选文件是否对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

22.2评审委员会应当根据比选文件，审查并逐项列出参选文件的全部参选偏差。参选偏差分为重大偏差和细微偏差。

22.3参选文件有下列情况之一者将视为未能对比选文件作出实质性响应，应作为废标处理：

22.3.1参选文件未按照比选文件的“参选文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

22.3.2关键内容（指参选书中的参选报价、工期、质量）字迹模糊、无法辨认的；

22.3.3参选文件载明的比选项目完成期限超过比选文件规定的期限的；

22.3.4参选文件载明的比选项目完成质量达不到比选文件规定的标准的；

22.3.5参选人递交两份或多份内容不同的参选文件，或在一份参选文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按比选文件规定提交备选参选方案的除外；

22.3.6参选文件附有比选人不能接受的条件的；

22.3.7不符合比选文件中规定的其他实质性要求。

22.4细微偏差是指参选文件在实质上响应比选文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他参选人造成不公平的结果。细微偏差不影响参选文件的有效性。

### 23、参选报价差错的更正

23.1评审委员会可以书面方式要求参选人对参选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

23.2参选文件中大写金额和小写金额，以大写金额为准，对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 24、参选文件的评价与比较

24.1评审委员会将仅对有效的参选文件进行评价和比较。对出现第22.3条情形而无效的参选文件将不予评审。因有效参选不足三个使得参选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决所有参选。

### 25、评审、定标办法

25.1评审委员会遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评审。本工程采用经评审的最低参选价中选法确定中选人。

25.2评审、定标办法

25.2.1宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程委托中选单位实施，包工包料、总价包干，清单中的工程量不予调整，风险包干。

25.2.2抽取和推荐中选候选人

25.2.2.1在推荐中选候选人前，评审委员会应当对拟推荐的中选候选人相关信息进行核对：

（1）通过查询本比选项目参选截止时间当日的拟推荐中选候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其参选。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（参选截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为参选人用于本比选项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为参选人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本比选项目参选截止时间当日的拟推荐中选候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其参选。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本比选项目参选截止时间当日的拟推荐中选候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其参选。

25.2.2.2比选人在经评审合格的的参选人中，按经评审的价格从低到高的顺序对参选人进行排序，推荐报价最低的参选人为中选人。

## 七、授予合同

### 26、合同授予标准

26.1比选人将把合同授予其参选文件有效且根据本工程评审定标办法确定的中选人。

26.2参选人应保证其参选文件的所有内容是真实的、有效的。在授予合同之前，比选人将保留对其参选文件进行核查的权利，如发现弄虚作假的行为，将有可能导致其参选文件被废除。

### 27、中选候选人公示、中选结果公示、中选通知书

27.1 中选候选人公示：比选人在收到评审报告之日起3日内公示中选候选人。比选人将中选候选人在福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn）公示3日。

参选人或者其他利害关系人对依法必须进行比选的项目的评审结果有异议的，应当在中选候选人公示期间向比选人提出。比选人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停比选参选活动。

27.2 中选结果公示：经比选人确认后，比选人将中选结果在福建石油化工集团有限责任公司（www.fjpec.com.cn）公示3天。

公示期满后有关部门未接到有关本工程比选参选书面投诉资料，比选人将按有关规定向中选人发出中选通知书。在该通知书（以下协议条款中称“中选通知书”）中给出比选人确定的中选人和中选标价，以及施工工期监理服务期、质量和有关合同签订的日期、地点。

27.3 中选通知书为合同的组成部分，对比选人和中选人具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果的，或者中选人放弃中选的，应当依法承担法律责任。

### 28、合同协议书签订

28.1中选人应当自收到中选通知书之日起7个日历天内与比选人签订合同。

28.2中选人如不按本参选须知第28.1条款的规定与比选人签订合同，则比选人没收其参选保证金，给比选人造成的损失超过参选保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。出现此种情形，比选人可以考虑与第二中选候选人签订合同。

28.3比选人无正当理由不与中选人签订合同，给中选人造成损失的，比选人应当给予赔偿。

### 29、履约担保

29.1中选人应提供不少于参选须知前列表第14项规定数额的履约保证金。

29.2如果中选人不能执行参选须知第29.1条款规定，比选人将有充分理由废除授标，并没收其参选保证金，给比选人造成的损失超过参选保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

29.3中选人的履约保证金在工程竣工验收后14天之内无息退还。

- 第三章 工程施工合同

宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化

两项工程施工合同

建设单位：                           （以下简称甲方）

施工单位：                           （以下简称乙方）

甲方委托乙方组织实施宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程项目。双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，为明确双方在施工工程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同：

一、工程名称： 宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程

二、工程地点： 福鼎市龙安开发区龙湾路5号

三、承包内容： 具体以施工图纸、编制说明及工程量清单所包含的内容为准，包括但不限于混凝土硬化、水泥稳定级配碎石基层、传力杆设置、绿化起挖移种、养护、排水管敷设引流等。

四、承包方式：包工包料、总价包干。

五、质量标准： 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《水泥混凝土路面施工及验收规范》等相关规范合格标准。

六、工程合同价：

金额（大写）               （人民币）

￥：              元

- 工程进度款支付

1、本项目不支付预付款。

2、付款周期

甲方支付进度款的期限：进度付款额度和付款方式:① 工程竣工并经甲方验收合格后，发包人根据确定的合格工程量所含款项的80%支付；②工程完成结算，并经发包人审核批准后，发包人支付至审核价的97%（ 处罚款除外）；剩余3％作为工程质量保证金，待质量缺陷责任期满付清；③工程进度款均以转账形式支付。

经过审查批准后的变更，由乙方编制预算，报甲方送审核单位审核，审核后金额与决算款同期支付。

现场签证产生的价款调整在工程结算时报审核单位审定。

甲方支付每期工程款前，乙方应按照甲方要求开具等额的正式发票（9%增值税专用发票），甲方在收到上述发票后，按照合同约定时间向乙方支付相应工程款。

- 质量保证金

1、本工程约定的质量保证金或质量保函金额或比例：工程竣工结算价款的3%。

- 2、在第九点约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金或质量保函，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。

九、缺陷责任期与保修

1、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

缺陷责任期自竣工验收合格之日起12个月。

2、质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

3、承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下方式： 工程结算经审核单位审定结算价款后扣留竣工结算价款的3%，作为本工程的质量保证金 。

4、质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下方式： 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

5、保修

5.1保修责任

工程保修期为：

工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行，未规定的均为2年。

6、修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时

十、合同工期

工期为  40 个日历日。

开工时间    年   月   日。

竣工时间：以工程验收合格之日为准。

十一、图纸和乙方文件

1、图纸的提供

甲方需向乙方提供图纸。

2、图纸的修改和补充

（1）乙方应按修改后的图纸进行施工，有关工程质量、安全、支付、结算应按照本合同条款约定的办理。

（2）乙方应结合施工现场实际情况和工艺要求对甲方提供的图纸及有关资料进行核对，发现存在图纸错误、疏忽、遗漏、可能影响建筑安全运行、不符合现场实际等情况，应以书面形式及时通知甲方。

十二、履行义务

1、甲方：

（1）甲方责任：甲方根据实际情况进行工地现场管理。

2、乙方：

（1）乙方的一般义务：

乙方提交的竣工资料的内容：乙方向甲方提供竣工图，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给甲方。乙方若未按时交付工程竣工资料，甲方可不予拨付工程款。

（2）乙方应履行的其他义务：

①承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求。

②办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，因场地交通、环卫、施工噪音等造成他人损害的由乙方自行承担责任。

③乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

④乙方若发现合同图纸、工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知甲方，说明差异之处。而甲方须给予指令。

⑤乙方严把材料质量关，因工程材料质量问题导致工程产生瑕疵或缺陷的，乙方应负责无条件返工整修并对该工程质量承担连带责任。

⑥农民工工资：乙方应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时足额支付农民工工资，如发现拖欠农民工工资的，甲方有权从应付给乙方的工程进度款中直接代予支付，乙方应向甲方支付拖欠工资额2倍的违约金，甲方有权直接从工程进度款中扣除。

十三、乙方人员

1、乙方应根据本协议书的条款规定组织人员、材料进场施工，同时委派     同志作为本工程的施工现场负责人。

2、乙方必须保证项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工。

十四、工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

1、除专用合同条款另有约定外，自甲方向乙方移交施工现场之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程接收之日止。

2、在乙方负责照管期间，非因甲方原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的全部费用，工期不予顺延。

3、对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收前，由乙方承担保护责任。非因甲方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的全部费用，工期不予顺延。

十五、 工程质量

1、质量要求

特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《水泥混凝土路面施工及验收规范》等相关规范合格标准。

十六、安全文明施工与环境保护

1、关于治安保卫的特别约定：

在施工过程及工程验收交付甲方使用前，施工单位承担施工场地及工程施工过程的全部安全责任，如发生意外事故由施工单位承担事故的全部责任及赔偿造成的一切经济损失。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方及甲方安全监督部门的检查与监督 。

2、文明施工

合同当事人对文明施工的要求：乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

十七、工期和进度

1、乙方报送施工进度计划和施工方案的期限: 乙方每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。

2、经甲方同意后开工，工期自开工通知日期起算。

十八、 测量放线

甲方向乙方提供测量基准点、基准线和水准点

施工控制网的测设人：乙方

十九、变更

1、变更的范围

关于变更的范围的约定：施工中发生工程设计变更，乙方应按照甲乙方认可的变更设计文件，无条件进行变更施工，参选人已报价的按参选报价计取，工程量清单外项目的单价按本工程比选工程控制价编审依据的有关计价规定计算后×（1-参选报价下浮率）计算。若有关计价规定中无此细目的，由比选人询价后比选人会同有关部门审核确认后，以此作为结算依据，工程量按实结算。

二十、计量

1、计量原则

工程量计算规则：  工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据。

二十一、验收和工程试车

1、移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：  应当在通过工程验收后3天内完成工程的移交   。

2、竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：  验收后3日内  。

3、竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：应在工程竣工验收合格后28天内向甲方提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料 。

4、竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：甲方应在收到乙方提交的竣工结算申请单后尽快完成审核。甲方对竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应提交修正后的竣工结算申请单。  。

二十二、违约责任

1、乙方有以下情形视为违约：

(1)乙方有发现转包挂靠等违约行为，一经核实，取消其中选资格并终止合同，其转让、转包无效，由此产生的责任和损失均由乙方负责，甲方有权向乙方索赔。

(2) 因乙方不按施工设计图纸施工、违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由乙方自行承担。

乙方应无条件接受各级监督部门的检查，检查中发现工程存在安全质量等问题，乙方应无条件同意进行整改并接受经济赔偿。

工程竣工验收时未能达到合格标准的，乙方应无条件进行返工整改，由此产生的全部费用由乙方承担，若因此延误工期，乙方还应向甲方承担违约责任。

（3）若因乙方原因不能按上述合同工期竣工，每延误一天向甲方支付违约金500元，逾期竣工违约金的上限为合同价格的10%，并赔偿因其违约给甲方造成的损失；拖延工期超过15天（含15天），甲方有权单方解除合同，乙方应于合同解除当日撤场，与甲方作好工程交接事项，尚未支付的工程进度款不再支付，并且乙方应退还已支付的进度款。

二十三、不可抗力

1、不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日降雨量60mm以上暴雨，以上标准均按当地气象、地震部门公布为准 或瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等社会性突发事件 。

2、因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定应支付款项后完成款项的支付。

二十四、本合同在履行过程中发生争议，由三方当事人协商解决，协商不成的按下列第 1  种方式解决：

1、提交福州市仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院起诉。

二十五、送达地址

甲方送达地址：                      ；

乙方送达地址：                      ；

上述双方地址为各类通知、文书（包括但不限于仲裁文书、执行阶段所有法律文书）送达的地址，任何一方地址如有变动应及时以书面形式通知另外一方，否则造成相关通知文书无法送达的，将视同已经送达，由此产生的法律责任由未通知方自行承担。

二十六、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，本合同经甲、乙双方代表签字、加盖双方公章或者合同专用章后生效，质量保修期满之日自行终止。

甲方（公章）：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

# 第四章 参选文件（格式）

(    本)

宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程

参 选 文 件

参   选   人：                             (加盖公章)

法定代表人(或委托代理人)：                (签字或盖章)

日        期：   年   月   日

参选文件目录

一、参选书………………………………………………………………………(  )

二、法定代表人资格证明书……………………………………………………(  )

三、授权委托书（若有）………………………………………………………(  )

四、资格审查申请书……………………………………………………………(  )

五、资格审查申请资料…………………………………………………………(  )

六、参选人一般情况表…………………………………………………………(  )

七、项目负责人委任书…………………………………………………………(  )

八、安全责任书………………………………………………………………(  )

九、其他资料…………………………………………………………………(  )

- 一、参选书

宁德市福化环保科技有限公司：

1、根据已收到宁德市工业废物综合处置中心项目地面硬化两项工程的比选文件，我单位经考察现场和研究上述工程比选文件的参选须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，本项目控制价为       万元，包工包料、总价包干。工程价款报价愿以人民币       下浮率（）        （¥      ）并按上述文件要求承包上述工程一切工作。

2、一旦我方中选，我方保证在任务下达后3日内开始施工，施工工期按任务下达时限要求。工程质量达到比选文件规定的合格标准，并经比选人验收确认通过。

3、一旦我方中选，我方将派出    （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）      为本施工项目的我方项目负责人。

4、我方对合同协议条款的意见是：（同意或不同意）          ，一旦中选我方将受此协议条款约束。

5、我方金额为人民币 10000  元的参选保证金与本参选书同时递交。

6、我方同意所递交的参选文件在“参选须知前列表”第4项规定的参选有效期内有效，在此期间内我方的参选有可能中选，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本参选文件将构成约束我们双方的合同。

参选人：（公章）                                邮政编码：

单位地址：                                      电话：

法定代表人：（签字或盖章）                      传真：

日期：   年   月    日

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

参选人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：        职务：

系                               （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人：                  (盖参选人单位公章)

年     月     日

- 三、授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我       （姓名）系           （参选人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，该代理人有权在参加宁德市工业废物综合处置中心地面硬化两项工程的参选活动中，以我单位的名义签署参选书、与比选人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转委托权。特此委托。

被授权的代理人身份证号码

部门：                    职务：

联系电话：

参选人（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权的代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月     日

- 四、资格审查申请书

致：宁德市福化环保科技有限公司

1. 我们谨此向贵单位申请成为                          工程的施工比选的参选人。

2. 我方愿意按照比选文件的要求，呈递必要的文件、信息资料等，并声明，提供的以上所有资料是完整、真实、准确无误的，并接受贵单位对我方进行的资格审查。

3. 我方将接受并遵守比选文件所规定的各项条款。

4. 贵单位可通过以下联系人得到相关资料：

| 项目负责人： | 手机： | 电话： |
| --- | --- | --- |
| 经 办 人： | 手机： | 电话： |
| 公司传真： |  |  |

参选人：(盖章)

法定代表人(或其授权代理人)：(签字或盖章)

日      期：     年    月    日

- 五、资格审查申请资料

1.营业执照(含变更记录)复印件；

2.企业资质证书(含变更记录)复印件；

3.施工企业安全生产许可证复印件；

4.拟派驻本工程的项目负责人的建造师注册证书（含临时执业证书）(含有效期、变更记录) 和有效安全生产考核合格证书（B证）复印件；

5.拟派项目技术负责人的职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合比选文件要求的相关证明材料复印件

6.交纳参选保证金的收款收据复印件；

7.基本存款帐户开户许可证(或开户核准通知书)复印件

8.其它相关证明资料复印件(若有)。

备注：参选人应将上述资料复印件附入参选文件中，且所有复印件均应加盖参选人法人单位公章。

- 参选人一般情况表

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地分公司（代办处）（若有）地址 |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱（如有）： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号 |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |
| 9 | 主营范围： 1. 2. 3. 4. …… |  |

（加盖单位公章）

- 七、项目负责人委任书

(参选人全称)           法定代表人   (职务、姓名)       代表本单位委任(姓名、职称)    为宁德市工业废物综合处置中心地面硬化两项工程的项目负责人。凡本合同的执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由项目负责人代表本单位全面负责。如有违约，听从贵方处理。

参选人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被委任项目负责人：（签字或盖章）

年   月   日

- 八、安全责任书

宁德市福化环保科技有限公司：

我           （姓名）系                           （参选人名称）的法定代表人，我司参加        （项目名称）           参选，如果我司中选，我司郑重承诺如下：

1、我司拟派的项目负责人为本单位在职员工，该项目的施工及具体问题均由该项目负责人负责管理。

2、保证自觉遵守国家法律法规，不做任何违法之事。

3、保证严格执行国家颁布的JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》要求；确保现场不发生各类政治刑事案件、突发性事件、各类治安灾害、火灾事故等。

4、项目经理部负责人将高度重视安全工作，抓好用工制度，经常了解用工动态，及时向操作工做好安全技术交底并签字，确保施工安全，在本项目施工期间对施工安全事故负全责。

5、加强安全教育，提高全员安全意识与知识水平，开工前根据各项工程的施工特点编制安全措施及各项作业安全细则，组织全体人员学习并要求严格遵守。

6、健全安全组织、强化安全检查制度，配备懂业务、事业心强的专（兼）职安全员，充分发挥监督作用，把事故隐患消灭在萌芽之中。

7、施工的民工持有“四证”即：身份证、暂住证、务工证、婚育证，特种作业持上岗证，三机工经劳动局培训考核合格持证上岗；严禁违章，无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人擅自使用电气、机械设备。

8、施工所用的电气、机械设备在使用前应先检测，做好记录。如不符合安全规定的应及时提出，经检测合格后方使用。

9、施工所处的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工具等必须认真检查，发现隐患立即停顿整改，限期改正，待符合安全要求再施工。在施工中由于上述因素不良而导致事故，后果由我司负责。

10、我司在施工期间严格执行和遵守比选人的安全、防火、治安管理规章制度和安全操作规程。比选人有权协助和督促检查，发现隐患我司限期整改，若我司不执行，比选人可按《福建省建设工程施工现场安全管理问题性质的认定和处理规定》来处罚。

11、我司在施工现场设有安全防护设施、安全标语和警告牌，违反此规定造成的后果，由我司负责。

12、我司将经常认真对民工进行安全生产制度及安全技术操作规程教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，自觉遵守安全生产的规定和制度。

13、我司在施工期间的重伤、伤亡事故，将立即报告比选人、监理单位及有关部门，做好抢救伤员保护现场，组织事故调查组，按照“三不放过”的原则，认真查清和分析事故原因和责任，制订防止事故重复发生的措施，负责事故报告、统计、处理。

14、我司将按消防法规和施工安全要求的有关规定，在施工现场办公室、住宿工棚配足消防器材，并对施工人员进行消防常识及消防器材使用的教育。

15、我司将经常开展安全检查，建立安全检查制度并层层分解，建立层层安全岗位责任制，做到奖惩严明。

16、我司将积极配合比选人及相关部门对施工现场进行安全检查。

17、我方将严格执行本责任书，由于违反本责任书造成的事故由我司承担一切责任。

参选人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

拟派的项目经理：（签字或盖章）

日期：      年    月     日

- 九、其他资料

参选人认为应提交的其他资料

- 第五章 工程量清单

另附