福建省漳州福化水务发展有限责任公司

古雷开发区北部污水处理厂厂区

绿化采购及施工项目

比

选

文

件

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

二零二一年四月

目		录

第一章		比选公告

第二章		参选人须知

第三章		参选文件的编制

第四章		评审规则

第五章		合同授予

第六章		中选后的相关履约要求及其他

第七章      质量标准

附件1. 		参选函

附件2. 		法定代表人（企业负责人）身份证明

附件3. 		授权委托书

附件4.     报价单

附件5. 		退还保证金声明函

附件6.     近三年完成的类似项目情况表

附件7.     承包人主要施工管理人员

附件8.		合同范本

## 第一章 比选公告

比选编号：【ZZFHSW-2021-001】

1. 比选条件

本比选项目福建省漳州福化水务发展有限责任公司古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化施工项目已由上级主管部门批准建设，项目业主为福建省漳州福化水务发展有限责任公司，建设资金来自企业自筹，比选人为福建省漳州福化水务发展有限责任公司。项目已具备比选条件，现对该项目的采购、施工一体化工程进行公开比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1项目名称：古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工

2.2建设地点：福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号

2.3最高限价：  80  万元。

2.4计划工期：总工期20个日历天（养护责任期满一年）。

2.5比选范围：本项目工作内容包括福建省漳州福化水务发展有限责任公司古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化工程建设项目的采购及施工，参选人根据比选人提供的施工图进行施工。具体内容如下：

2.5.1比选文件、设计施工图所有工作内容。

2.5.2相关要求详见比选文件第七章质量标准。

3. 参选人资格要求及审查方式

3.1资格条件：要求参选人必须是在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格的企业，企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选。

3.2信誉要求：参选人未被暂停参选资格，参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html），参选人及其法定代表人未被列为失信执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/），与我公司无诉讼纠纷。

3.3具备市政公用工程施工总承包叁级或以上。

3.4本次比选 不接受 联合体，不许非法分包、杜绝转包。

3.5本项目比选采用资格后审方式，参选人必须按比选文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见比选文件。

4. 比选文件的获取

- 凡有意参选者，请自本公告发布之日起，登录福建石油化工集团有限责任公司官网，网址：http://www.fjpec.com.cn/notice.aspx，（以下简称“官网”）下载电子比选文件，比选人不另行提供纸质比选文件。

5. 参选文件的递交

5.1参选文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）为2021年4月26日10时30分，地点为福建省漳州福化水务发展有限责任公司。在递交参选文件的同时，参选人（携带法人资格证明书原件和身份证原件）或授权书委托代理人（授权委托书原件和身份证原件），逾期送达的参选人将被拒绝。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

6.参选保证金

- 6.1本项目参选保证金的金额为人民币12000元（大写壹万贰仟元），应于2021年4月26日10:30之前汇达参选保证金指定账户。参选保证金应从参选人账户以银行转账方式提交，并应在银行转账单上注明为本项目的参选保证金。

- 6.2参选保证金指定账户如下：

- 开户名称：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

- 开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

- 账号：415677818066

- 注明用途：古雷开发区北部污水处理厂绿化采购及施工项目参选保证金，字符过长可附“北污绿化采购施工”。

7．本项目最高限价80万元（含税），采用的评选办法为综合评选法。

8. 发布公告的媒介

本次比选公告在福建石油化工集团有限责任公司平台（http://www.fjpec.com.cn/index.aspx）上发布。

9. 联系方式

- 1.项目联系人沈先生，联系电话：0596-3638390。

- 2.纪检监督：林女士，联系电话：0591-87270021。

日期：2021年4月19日

# 第二章 参选人须知

## 参选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 比选人 | 比选人：福建省漳州福化水务发展有限责任公司 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号 电话：0596-3638390 联系人：沈先生 |  |  |
| 1.1.2 | 项目名称 | 福建省漳州福化水务发展有限责任公司厂区绿化采购及施工项目 |  |  |
| 1.1.3 | 建设地点 | 福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号 |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源 及比例 | 自筹 |  |  |
| 1.2.2 | 资金落实 情况 | 已落实。 |  |  |
| 1.2.3 | 最高限价 | 80 万元（税率9%） |  |  |
| 1.2.4 | 承包方式 | 总价包干 |  |  |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本项目工作内容包括福建省漳州福化水务发展有限责任公司古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化工程建设项目的采购及施工，具体内容如下： ①比选文件、设计施工图所有工作内容。 ②工程范围内绿化栽植要求详见比选公告。 ③养护责任期为一年，养护责任期内，中选单位必须加强养护管理工作，及时修复缺陷。养护责任期满（1年）后进行工程复验，工程复验成活率达100%，合格后由建设单位接收管理。 ④提供项目竣工绿化验收服务。 |  |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 总工期：20个日历天；养护期1年； |  |  |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见比选文件第七章 |  |  |
| 1.4.1 | 参选人资质条件、能力和信誉 | 资格条件：要求参选人必须是在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格的企业，企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选。 资质要求：具备市政公用工程施工总承包叁级或以上。 财务要求：/（不要求，但评审有得分） 施工业绩要求：近三年绿化工程类似工程施工业绩不少于2个 信誉要求：参选人未被暂停参选资格，参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html），参选人及其法定代表人未被列为失信执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/），与我公司无诉讼纠纷。 项目负责人的资格要求：/（不要求，但评审有得分） 项目技术负责人的资格要求：/（不要求，但评审有得分） 施工机械设备：/（不要求，但评审有得分） 其他要求： 1)本次比选 不接受 联合体参选，不许非法分包、杜绝转包。 |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参选 | 不接受 |  |  |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |  |  |
| 1.6 | 踏勘 | 由参选人自行踏勘。 |  |  |
| 1.7.1 | 参选预备会 | 不召开 |  |  |
| 1.7.2 | 参选人提出问题的截止时间 | 参选截止时间 4天前。 |  |  |
| 1.8 | 比选人书面澄清的时间 | 参选截止时间 3天前。 |  |  |
| 1.9.1 | 比选人规定由分包人承担的工作 | 不提供分包人 |  |  |
| 1.9.2 | 参选人拟分包的工作 | 不允许分包。 |  |  |
| 1.10 | 偏离 | 不允许 |  |  |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 | 比选文件补遗、澄清及书面通知。 |  |  |
| 2.2.1 | 参选人要求澄清比选文件的截止时间 | / |  |  |
| 2.2.2 | 参选截止时间 | 2021年4月26日10时30分 |  |  |
| 3.1 | 构成参选文件的其他资料 | 澄清回复等。 |  |  |
| 3.2 | 最高参选限价或其计算方法 | 最高限价80万元 |  |  |
| 3.3 | 参选有效期 | 2021年4月26日10时30分 |  |  |
| 3.4 | 参选保证金 | 本项目参选保证金的金额为人民币12000元（大写壹万贰仟元），应于2021年4月26日10:30之前汇达参选保证金指定账户。参选保证金应从参选人账户以银行转账方式提交，并应在银行转账单上注明为本项目的参选保证金。 参选保证金指定账户如下： 开户名称：福建省漳州福化水务发展有限责任公司 开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行 账号：415677818066 注明用途：古雷开发区北部污水处理厂绿化采购及施工项目参选保证金，字符过长可附“北污绿化采购施工”。 |  |  |
| 3.5.1 | 近年完成的类似项目 | 近叁年2个或以上类似绿化施工工程业绩证明 |  |  |
| 3.5.2 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |  |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选参选方案 | 不允许 |  |  |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 参选文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由参选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖参选人的单位章（公章）。 |  |  |
| 3.7.2 | 参选文本份数 | 正本：一份； 副本：肆份。 |  |  |
| 3.7.3 | 装订要求 | (1)参选文件必须装订成册，否则文件失散引起的后果自负。 (2)参选文件的装订要求：参选文件正本及副本分别装订成册。 (3)参选文件的正本和副本一起封装； |  |  |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 正本/副本 递交参选文件的地址： 比选人名称： 项目名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |  |
| 4.2.1 | 递交参选文件地点 | 递交参选文件地点：福建省漳州福化水务发展有限责任公司 在递交参选文件的同时，参选人法定代表人（携带法人资格证明书原件和身份证原件）或授权书委托代理人（授权委托书原件和身份证原件）、及参选保证金付款回单，逾期送的参选将被拒绝。 |  |  |
| 4.2.2 | 是否退还参选文件 | 否 |  |  |
| 5.1 | 开选时间和地点 | 开选时间：截止参选时间后3天内 开选地点：福建省漳州福化水务发展有限责任公司会议室 开选方式：非公开开选 |  |  |
| 5.2 | 开选程序 | 密封情况检查：比选人、参选人代表、监督部门等。 开选顺序：按递交参选文件先递交后开选顺序。 |  |  |
| 6.1 | 是否确定中选人 | 确定中选人1名及中选候选人数。 |  |  |
| 6.2 | 中选候选人公示媒介 | 福建石油化工集团有限责任公司（http://www.fjpec.com.cn/index.aspx） |  |  |
| 6.3.1 | 履约担保 | ①履约担保的形式：参选保证金自动转为履约保证金。 ②履约担保的金额：12000元人民币。 ③履约担保按有效期至工程完成竣工验收合格后28天内无息返还。 |  |  |
| 7 | 行政监督部门 | 监督部门：纪检部门 联系人：林女士 电话：0591-87270021 |  |  |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 8.1 | 参选报价唯一 |  |  |  |
| 8.2 | 低于成本报价 | 在评选过程中，招标及自主比选工作小组发现参选人的参选报价（修正价）低于最高限价的40%或明显低于其他参选报价，或者明显低于市场公允价格，使得其参选报价可能低于其个别成本的，应当要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。评选委员会全体成员三分之二以上认为参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标及自主比选工作小组认定该参选人以低于成本价竞选，应当否决其参选。持有异议的评选委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 |  |  |
| 8.3 | 合同价款支付 | 1、履约担保： ①履约担保的金额：12000元人民币。 ②履约担保按有效期至工程完成竣工验收合格后28天内无息返还。 2、进度款支付： ①工程竣工验收合格后14天内，支付至合同签约价的50% ②工程决算经发包人审定确认或指定的审核单位或相关审计单位审定后，收到支付申请后14天内，支付至审定后合同金额的90%。 ③1年养护期满，经验收合格，支付至审定后合同金额的100%。 注：承包人在总包过程中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程结算造价不得突破中选价的限额要求。 |  |  |
| 8.4 | 养护责任期 |  | 养护责任期从工程实际竣工日期起计算12个月（养护期壹年） |  |
| 9 | 电子比选参选 |  | 不采用 |  |

第三章	参选文件的编制

一、参选人的参选文件应包括下列内容(但不限于)

1.提供三证合一“营业执照副本复印件”

2.参选函（格式见附件1）

3.法定代表人身份证明（格式见附件2）

4.法定代表人委托书及委托代理人身份证复印件（格式见附件3）

5.退还保证金声明函（格式见附件4）

6.报价单（格式见附件5）

7.近三年类似业绩（附件6）

8.施工组织设计方案

9.拟投入本工程主要人员（附件7）

10.售后服务方案

以上（1）至（10）项内容合并密封并加盖公章。

二、参选文件的编写要求

1.参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本肆份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.参选文件的正本和副本均需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

3.参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人公章。

三、参选文件有下列情形之一的，应当按无效参选处理

1.没有企业盖章的；

2.没有法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；

3.代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；

4.未按照规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

5.参选人递交两份或者多份内容不同的参选文件，或者在一份参选文件中对同一比选项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照比选文件规定提交备选参选方案的除外；

6.未按照比选文件要求提交参选保证金的；

7.参选报价高于最高限价；

8.招标及自主比选工作小组评审时发现参选文件存在重大偏差，不能满足完成比选项目的期限要求，明显不符合技术、质量要求、报价要求，不能响应比选文件实质性要求的，应当确定其为废选。

四、特别说明

1.参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况下均不负担上述费用。

2.参选人对比选文件所做出的任何推论、解释和结论，比选人概不负责。

# 第四章  评选规则

# 一、资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照文件要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

二、规则：

1.资格审查后，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

# 三、评选办法：

## 本项目设置最高限价  80  万元整。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。

采用综合评选的方式，从报价和商务技术两部分进行综合评价。报价分与商务技术分的比例为60:40。综合得分最高者作为第一中选人。

评分细则如下：

| NO | 项目 | 评分细项 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 报价评分 |  | 60 |  |  |
| 1 | 报价（60分） | 1.设置最高限价80万元整。如超过则为无效报价，不参与参选基准价的计算。 2.报价评选总分值60分。 3.参选报价得分=60×（1-¦Ai-A¦÷A） 其中，Ai 为有效报价评标价； A为评选基准价。当有效报价数3≤Q≤5时，A为有效报价算数平均数；当有效报价数Q>5时，A为去除最高报价及最低报价的算数平均数。 参选报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 | 60 |  |  |
| 二 | 商务技术评分 |  | 40 |  |  |
| 1 | 参选人类似项目业绩（6分） | 近三年承揽园林绿化工程承接情况，项目合同金额大于等于80万元的，每提供1项得2分，满分6分。（注：参选人须提供项目合同复印件作为业绩证明材料并加盖公章，列出类似项目业绩且写明用户的单位名称、联系人、联系电话，以方便评委随时抽查） | 6 |  |  |
| 2 | 项目组成员 （6分） | 参选人拟投入本项目的项目负责人具有市政公用工程二级注册建造师的得2分，在此基础上具有中级及以上职称另增加1分。未提供或提供不全的不得分。（注：需提供人员相关证书复印件及参选截止时间前（不含当月）六个月内任意3个月的社保缴纳证明，未提供的不得分） | 3 |  |  |
|  |  | 拟派本项目的技术负责人具有二级市政公用工程注册建造师得2分，在此基础上具有中级及以上职称另增加1分。未提供或提供不全的不得分。（注：需提供人员相关证书复印件及参选截止时间前（不含当月）六个月内任意3个月的社保缴纳证明，未提供的不得分） | 3 |  |  |
| 3 | 参选人综合实力（5分） | 根据参选人的企业规模、注册资本、财务状况、技术实力及履约能力等方面综合评价，由评委在0-5分之间进行评分。 | 5 |  |  |
| 4 | 工程质量保证体系（23分） | 各类绿化工程施工材料（如苗木、肥料等）来源是否可靠。总分3分，并由评委进行横向比较，较为符合的得2~3分，基本符合要求的得1分，不符合的0分。 | 3 |  |  |
|  |  | 参选人本项目团队组织架构及职责、施工机械配置的科学、合理、可操作性。总分6分，并由评委进行横向比较，较为符合的得4~6分，基本符合要求的得1~3分，不符合的0分。 | 6 |  |  |
|  |  | 编制的日施工计划安排是否合理，可靠、切实可行。总分6分，并由评委进行横向比较，较为符合的得4~6分，基本符合要求的得1~3分，不符合的0分。 | 6 |  |  |
|  |  | 根据各参选人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分。总分3分，并由评委进行横向比较，较为符合的得3分，基本符合要求的得1~2分，不符合的0分。 | 4 |  |  |
|  |  | 安全保证体系和安全管理制度是否健全（包括安全施工和劳动保护、场内外交通运输安全措施），是否符合安全文明施工规范。总分4分，并由评委进行横向比较，较为符合的得3~4分，基本符合要求的得1~2分，不符合的0分。 | 4 |  |  |
| 三 | 合计 |  | 100 |  |  |

1.参选人递交的参选文件应满足比选文件全部实质性要求，通过资格审查后，招标及自主比选工作小组将按综合评分由低到高排序，排名第一的参选人为中选候选人。

2.如排名第一的参选人出现并列的情形，则由招标及自主比选工作小组抽签选出中选候选人。

3.不合理低价排除。在评选过程中，招标及自主比选工作小组发现参选人的参选报价低于最高限价的40%或明显低于其他参选报价，或者明显低于市场公允价格，使得其参选报价可能低于其个别成本的，应当要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标及自主比选工作小组认定该参选人以低于成本价竞选，应当否决其参选。

四、以下情况作废选处理

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的（重大偏差包括没有按照比选文件要求提供参选保证或参选保证有瑕疵，参选文件没有参选人授权代表签字和加盖公章，参选文件载明的比选项目完成期限超过比选文件规定的期限，明显不符合技术规格、技术标准的要求，参选文件附有比选人不能接受的条件，不符合比选文件规定的其他实质性要求等）。

3.未按规定格式要求编制参选文件的。

4.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

5.参选人串选、相互勾结故意压低选价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

4.比选人将根据评选结果与中选人签订合同。

第五章	合同授予

1.中选人确定后，比选人将通知中选人。比选人将把合同授予中选人。在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选通知对比选人和参选人均具有法律效力。比选人将于中选通知书发出之日起3个工作日内与中选人完成合同签订事宜。中选人需在比选人通知中选后3个工作日内与比选人完成合同签订。

3.中选人签署合同后必须履行中选价格，按合同要求进场作业或履行合同义务。若因中选企业原因未在规定的时间按照中选价格及比选文件的要求进场作业或履行合同义务的，则比选人有权单方面取消中选企业的中选资格（参选保证金或履约保证金不予退还）。同时取消参选人三年内在比选人的其他比选业务中的参选资格。由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选人的全部责任。

4.比选文件、参选文件及相关附件作为签订合同的条款，比选文件所附合同的条款中没有规定的，比选人、中选人认为有必要进行补充的，可另行商定解决。

5.接受和拒绝任何或所有参选的权利。比选人保留在合同授予之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章 中选后相关履约要求及其他

1.中选人要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选人的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选人的全部责任。

2.中选人必须严格执行合同约定，按中选报价履行合同。相关付款方式详见合同约定。

3.中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如有违反，比选人有权按其规则制度的相应条款处罚中选人，中选人对此无异议。

4.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

5.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

6.本比选文件的解释权归福建省漳州福化水务发展有限责任公司。

第七章 质量标准

一、苗木质量要求：

1.严格按苗木规格购苗，应选择枝干健壮，形体优美的苗木，苗木移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干苗木，乔木的分支点应不少于四个；

2.规则式种植的的乔灌木，同种苗木的规格大小应统一；

3.丛植或者群植式种植的乔灌木，同种或者不同种苗木都应高低错落，充分体现自然生长的特点；

4.孤植树应选种树形姿态优美，造型奇特，冠形圆整耐看的优质苗木；

5.整形装饰篱木规格大小应一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形，起伏有致；

6.分层种植的灌木花带边缘轮廓线上的种植密度应按大小规定密度，平面线形应流畅，外缘成弧形，高低层次应分明；

7.所有花草树木必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状、生长旺盛而不老化；

8.严格按设计规格选苗，花灌木尽量选用容器苗，地苗应保证移植根系，带好土球，包装结实牢靠。

二、苗木的规格要求：

1.高度（H）：指苗木经过常规处理后的自然高度，干高指明显主干树种之干高（如：棕榈植物），修剪乔木要求要尽量保留顶端生长点。苗木选择时应满足清单所列的苗木高度范围，并有上限和下限苗木的区分，以便植物造景时高低错落的搭配，如香樟H6-7m7株,则应在这7株内包含6m、7m及中间高度（如6.5m）的苗木，不能全为6m或者全为7m；

2.胸径（Ø）：指乔木距离地面1.3m的平均直径，选择苗木时，下限不能小于清单下限，上限不宜超过清单上限3cm(主景观可达5cm）；

3.冠幅（W):指苗木经过常规处理后的枝冠正投影的正交直径平均值,在保证苗木移植成活和满足交通运输要求的前提下,应尽量保持苗木原有的冠幅，以利于绿化效果的尽快体现。以上对苗木的规格要求按《城市园林绿化施工及验收》和《城市道路绿化规划设计规范》进行施工。

三、种植土要求

种植土以排水良好、肥沃的土壤为宜，大部分植物适宜在微酸或者微碱的土壤生长，一般PH值以6.7-7.5为宜，当种植土不符合要求，如过酸或过碱，施工单位应根据实际情况对土壤进行改良，以利植物的正常生长，酸性土壤可试用石灰及有机肥料，碱性土壤试用硫酸亚铁、硫磺酸、腐殖酸肥料等逐步降低土壤的酸碱度，或采用局部换土法，不可采用建筑工地处所开挖的淤泥土；厂前区换填深度30cm，其余部分换填深度15cm，乔木栽植土壤有效土层厚度≥100cm，灌木≥90cm。

为确保植物的正常生长，每种植物的覆土厚度应符合相关规范。

四、种植要求：

1.花灌木按园林绿化常规方法施工，要求基肥应与碎土充分混均，成列的乔木应成一直列苗木的自然高度一次排列；点值的花草树木应自然种植，高低错落有致，种植花草树木时种植土应击碎分层捣实，最后起土圈并施足定根水；

2.为了使种植好的苗木不因土壤沉降或风力的影响而发生歪斜，施工单位需要对刚种植完成尚未浇定根水的苗木进行支撑处理，不同类型的树苗采用不同的支撑手法；

| 序号 | 胸径（cm) | 支撑方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø≤5cm | 单干支撑 |  |
| 2 | 6≤Ø＜12cm | 横木支撑 |  |
| 3 | 12≤Ø＜20cm | 三角支撑 | 三角支撑高度h=1/2~2/3H |
| 4 | Ø≥20cm | 三角拉线支撑 |  |

3.绿化种植区域，除小灌木丛及草花以外，其余的均为草坪，厂前区采用马尼拉草坪，其他地方使用狗牙根草籽喷种；

4.其他未尽事宜按相关施工规范进行。

五、植物保养要求：

1.浇水

浇灌水要求清洁无毒，并符合国家《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），同时为确保土壤适当潮湿以达到良好的生长，所有的树木、灌木、草坪和其他植物在早期的设置阶段应勤浇水。

2.除草

所有种植区域无杂草，至少每个月应除草一次，所有被除去的覆盖料及土壤应重新填回，并将所有除掉的杂草与垃圾搬离基地。

3.稳固

应随时随植物用木棍进行加固，特别是暴雨和狂风季节。

4.修剪

应在养护期内进行，以加速繁茂长势，促进开花，所有死、坏枝条及枯花应被除去，应该在一年中适当的时间对每一种类进行修剪，对于开花灌木，应按不同种类修剪其花芽及新芽。草地应按长势修剪平整

5.护涂层

所有直径大于30mm的切口应涂以适当的保护层。

6.施肥

对草坪、花卉种植地应施基肥，翻耕25~30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度符合设计要求，一年应施肥两次，第一次施肥在早春，第二次在初秋，两次施肥用氮磷钾化学连肥料颗粒，比例15:15:15。按以下比率：

| 序号 | 植物种类 | 施肥重量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每棵树、大型棕榈 | 250g/株 |
| 2 | 幼树、小棕榈 | 50g/株 |
| 3 | 灌木、藤木及竹子 | 50g/株 |
| 4 | 草坪及地被植物 | 250g/平方米 |

7.病虫害防治

检查所有地面植物是否被病虫感染，鉴定感染特征、种类并消除所有虫害。

8.植物保护措施

种植区和植物应收保护，以防治侵袭破坏或对树条的损坏，为保护植物本身特色，应适当进行修剪，由于设置或者其他原因引起的损坏，应按原先指定进行重新补种，由于错误材料或在养护期间错误维护而导致不健康生长及死亡，由承包商负责替换及修剪费用，替换应为事先指定的种类及适合园艺时间进行。

9.草坪修剪

主要生长季（4-10月），草坪应按长势修剪平整，被修剪后草尖高度为50mm，被剪下的草应耙在一起运走。

- 养护工期及栽植要求：

- 按设计图纸完成苗木种植，工程竣工具备初验条件由施工书面提出初验申请，由建设单位组织初验。养护责任期为一年，养护责任期内，中选单位必须加强养护管理工作，及时修复缺陷。养护责任期满一年后进行工程复验，工程复验成活率达100%，合格后由建设单位接收管理。

- 项目竣工绿化验收服务：

- 提供项目竣工绿化验收

- 其他要求：

符合CJJ 82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

附件1：参选函

参选函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

我方已仔细研究了古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工项目比选文件的全部内容，对贵司古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工项目比选文件完全知悉，同意按照比选公告及比选文件的要求参选。

1.我方确认，已仔细阅读并研究了贵司的比选公告、比选文件及相关附件，我司完全知悉其中的要求、条款和条件，已充分了解比选项目的情况，并充分考虑后参选并报价。

2.我方确认，完全同意比选文件载明的评审规则，接受比选文件中所制定的评分标准。

3.我方承诺，参选文件及所提供的其他材料均为真实、合法、完整。

4.我方承诺，完全接受古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工项目比选文件及所附合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工个工作日内，我方将与贵司签订合同，在签订合同时，不向贵方提出任何附加条件。否则，贵司可没收已提交的参选保证金，我方将承担相应责任，并同意接受比选文件所约定的处罚。我方承诺在合同约定的期限内，完成合同规定的全部义务。

参选人名称:【】(公章)

法定代表人或委托代理人(签字):

地址:								   邮编:

电话:								   传真:

时间：

附件2：法定代表人（企业负责人）身份证明

法定代表人（企业负责人）身份证明

福建省漳州福化水务发展有限责任公司:

姓名：         性别：     年龄：    职务：      系【参选人企业名称】的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（企业负责人）身份正正反面复印件

参选人：【参选人企业名称】(公章)

时间:【】年【】月【】日

附件3：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：【姓名】系【参选人名称】的法定代表人，现授权委托【参选人名称】的【代理人姓名】为本公司的合法代理人，就古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工项目的比选，以本公司的名义进行洽谈、签署参选文件、签署合同，处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

职务：

参选人：【参选人名称】（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：【】年【】月【】日

附件4：退还参选保证金声明函

退还参选保证金声明函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

我司为古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工项目所提交的参选保证金12000元，在比选结束后，请贵司按以下账户退还我司。若由于我司提供的信息不全、有误导致退还参选保证金的失败、延误，均由我司承担责任。

退还账户信息如下：

账户名称：

开户行：

账号：

联系人：        联系电话：

参选人：【参选人企业名称】（公章）

时间：

附件5：报价单

报价单

# （企业：元）

| 合同包 | 货物或服务名称 | 总价 （税率9%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工 |  |
| 合计 |  |  |

参选人：【参选人企业名称】(公章)

法定代表人/授权代表人签字:

时间:【】年【】月【】日

附件6：近三年完成的类似项目情况表

近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |
| 参选人（公章） 法定代表人或授权委托人（签字）： |  |

需按照比选文件前述要求附合同等证明文件。

附件7：承包人主要施工管理人员

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |

施工组织设计方案

应包含(但不限于)以下内容：拟投入本工程的人员、材料及设备情况，进场时间及顺序安排，安全、文明施工、质量及信誉保证措施，劳动合同签订和劳务工工资支付保障措施、流动资金保障措施等。

注:参选人进行施工调查后自行编制。

售后服务方案

应包含(但不限于)以下内容：养护计划、补种计划、售后服务承诺、维护响应计划进行评分等

注:参选人进行施工调查后自行编制。

附件8.合同范本

- 古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工合同

- 合同编号：

- 合同校对：

- 发包方：福建省漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称甲方）

- 承包方：                           （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，现甲方将福建省漳州福化水务发展有限责任公司北部污水处理厂厂区绿化采购及施工工程承包给乙方施工。结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。

1．工程概况

1.1工程名称：古雷开发区北部污水处理厂厂区绿化采购及施工工程

1.2工程地点：福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号

1.3现场条件：用水、用电由甲方提供，但由乙方自行负责连接。施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。

2、采购及施工范围

2.1比选文件、设计图纸内所有工作内容。

2.2设计范围内绿化栽植要求及养护工期一年。

2.3养护工期及栽植要求：按设计图纸完成苗木种植，工程竣工具备初验条件由施工书面提出初验申请，由建设单位组织初验。养护责任期为一年，养护责任期内，中选单位必须加强养护管理工作，及时养护、补种，确保成活率为100%。养护期满后进行工程复验，工程复验成活率达100%（未达到100%的应进行补种，补种后3个月内进行复验，复验通过之前，乙方应负责无偿养护），复验合格后由建设单位接收管理。

2.4项目竣工绿化验收服务。

3．工程质量要求

3.1全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到合格等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称，不采用落叶、开花类苗木。

3.2绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为营养土（按该苗木的要求配制）。

3.3工程质量需达合格，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。

3..4乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。

3.5凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方承担。

4、施工工期

4.1经甲乙双方商定，本工程计划自2021年   月   日开工至2021年 月   日完工，总工期为20日历天。具体开工日期以开工报告为准。

4.2为确保在合同期内如期完工，交付使用，如延误工期，按每天工程总造价的万分之四进行处罚。

4.3工程达到完成验收条件时，承包人应向业主提交完工报告，由业主会同有关单位组织验收，验收期间不作为工期累计。工程验收合格，则承包人提交竣工报告的当天即为完工日期和一年养护期（苗木部分）的起计日期。如验收不合格返工，返工日期将作为工期累计。

5、工程价款及结算、付款方式

5.1本工程不付工程备料款，合同形式为总价包干。

5.2签约合同价为人民币        元（小写）                （大写）

5.2工程款支付：工程竣工验收合格后14天内，支付至签约合同价的50%，工程决算经发包人审定确认或指定的审核单位或相关审计单位审定后，收到支付申请后14天内，支付合同款至经审定的合同价的 90%。养护期满后，经复验通过（成活率达100%）后，支付剩余的合同款项。

5.3 承包方每次申请支付工程款前，需提供符合要求的正式的增值税专用发票，税率9%，否则发包方有权拒绝支付。

6、履约保证金

参选保证金12000元在签订合同后自动转为履约保证金，待工程验收合格后一次性返还，不计息。

7、绿化苗木

7.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应，其品种、规格必须符合乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。

7.2甲方对绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。

8、养护期及管理要求

8.1苗木养护期为12个月，绿化工程通过甲方组织单项工程专项验收次日起计。

8.2养护期内，乙方应无条件予以保养，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方应及时将不成活苗木应更换、补种，更换、补种的苗木必需符合设计标准要求。

8.3养护管理和质量要求：

（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免刮伤树皮；

（2）栽植后及时封堰浇透水；

（3）及时松耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

（4）苗木要及时防治病虫害；

（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

9、工程验收

9.1隐蔽工程验收前，由乙方填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后5日内组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐蔽工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方承担；不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承担。

9.2 工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。

9.3工程竣工验收后，按规定绿化工程实行免费养护，养护期为一年，养护期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。

9.4养护期满后，双方组织进行复验。复验时，苗木成活率应达到100%。未达到100%的，应由乙方进行补种，补种后3个月内进行复验，复验通过之前，乙方应负责无偿养护，复验合格后由甲方接收管理。如乙方拒绝补种，经甲方书面催告仍不补种，则甲方有权拒绝支付剩余合同款项（不视为违约），甲方可另行委托第三方进行补种，相关费用从剩余合同款项中支付，不足部分，由乙方承担，造成甲方损失的，甲方可另行向乙方主张。

10、合同解除

10.1由于乙方违约造成成本合同不能履行或不能完全履行，乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不能纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.2乙方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后分包名义转包给他人，甲方有权解除合同。

10.3乙方未经甲方许可停工达5日以上，甲方有权解除合同，乙方应无条件3日内退场，双方办理退场结算，甲方不退还履约保证金。

11、其他约定

11.1施工现场的安全保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。

11.2乙方应加强对施工人员的施工安全教育，如发生伤亡安全事故，其责任及费用均由乙方承担。

11.3文明与安全施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育，对其他专业单位的设备及成品应注意保护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。

11.4乙方上报的项目经理，工程技术顾问，均不得随意调动。确因工作需要调动的，须事先征得甲方同意，如乙方随意调动项目工程技术人员或将工程分包、转包，甲方有权单方面终止合同，乙方必须返还全部工程款和赔偿由此而引起的一切经济损失，并承担合同总价10%的违约金。

11.5甲方的比选文件，乙方的参选文件、技术标、商务标等作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

11.6本合同未尽事宜，另行商议，以签订书面补充协议的方式为准。

11.7合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，养护期满，结清全部工程价款后合同终止。

11.8本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地人民法院提交诉讼解决。

11.9 附件《安全协议》及《廉政协议》为本合同不可分割的一部分。

11.10本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方：                                           乙方：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

开户行：                                        开户行：

账号：                                           账号：

地址：                                           地址：

日期：                                      日期：

《安全协议书》

建设单位(以下简称甲方)：  福建省漳州福化水务发展有限责任公司

承包单位(以下简称乙方)：

工程名称：

工程地点：  福建省漳州市古雷开发区北部污水处理厂

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员办理参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、协议内容：

(一) 登高上架要求

1. 施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。

2. 高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。

3. 进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

4. 工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

5. 特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

6. 拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

7. 严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

8. 进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

9. 严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

10. 面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

11. 各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

12. 施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

13. 脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

14. 不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。

15. 作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

16. 年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

17. 遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

18. 手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

19. 作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

(二)用电要求

1. 配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。

2. 配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。

3. 电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。

4. 施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。

5. 配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

6. 配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。

7. 用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。

8. 使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。

9. 现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

10. 现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

(三)电焊机使用要求

1. 操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

2. 所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

3. 电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

4 遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

5. 焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

6. 各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

7 无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。

(四)动火要求

1 进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

2 施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

3 施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

4 施工现场认真执行三清，五好管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

5 电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

6 焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

7 属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

8. 五级风以上禁止动用电气焊。

(五)室外吊篮施工要求

1. 施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

2. 上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

3. 吊篮内的施工人员，只能保持两人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

4. 进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

5. 上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。

6. 吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。

7. 吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

8. 篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

(六)人身安全防护措施

1 安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。

2 高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。

3 施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。

(七)安全管理

1 成立安全生产领导小组，由项目经理负责，设置专职安全员检查工程的安全生产工作，严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。

2 编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的安全措施。

3 做好各分部分项安全交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进行针对性安全教育，新工人未经三级安全教育不得上岗。

4 保证和完善各项安全宣传措施，醒目位置设立安全生产宣传牌，场内安全生产宣传牌警告。

(八)文明施工要求

1.进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

2.寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

3.严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

4.施工现场严禁随地大小便。

5.严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

6.施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入

施工现场。

7.进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

(九)施工现场环境要求

1.施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

2.施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

3.施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不渗不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

4.施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

5.在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

(十)工程质量的要求

工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位：(章) 	                     乙方单位：(章)

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

代表人（签字）：                      项目负责人（签字）：

年   月   日                         年   月   日

廉洁合同

甲方：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

乙方：

为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规、福建省福化环保科技有限公司和漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称漳州水务公司）有关规定，经双方协商，签订本廉洁合同。

第一条  甲乙双方共同义务

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向监察部门或司法机关举报。

第二条  甲方及其工作人员的义务

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条  乙方及其工作人员的义务

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关漳州水务公司人员廉洁从业方面的评价、信息。

第四条  违约责任

（一）甲方及其人员有违反合同第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本合同第一条、第三条规定的，根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条  本合同经双方签署后生效

甲乙双方通过比选或其他方式签订交易合同的，本合同作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本合同独立有效。

第六条  甲乙双方及其人员在合同履行期间发现有违反本合同相关约定的，合同终止，并追究甲乙双方单位和直接责任人的责任；在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本合同规定的行为，仍按本合同规定处理。

第七条  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。有纪检监察部门的，合同双方当事人应各递交至纪检监察部门壹份。

甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）

漳州福化水务发展有限责任公司

法定代表人或                      法定代表人或

授权委托人：                      授权委托人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

日期：   年   月   日             日期：   年   月   日